- Приложение №1

к Постановлению Администрации МО ГП «Город Малоярославец»

№261 от06.04.2015г.

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование программы | «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| 2. Заказчик программы | Администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |
| 3. Разработчик программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству |
| 4. Дата принятия решения о разработке программы | Постановление Администрации МО ГП «Город Малоярославец» «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 20.10.2014г. №790 |
| 5. Цели и задачи программы | - обеспечение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах - повышение комфортности и безопасности условий проживания в многоквартирных домах города Малоярославца; - улучшение качества жилищного фонда; |
| 6. Целевые индикаторы и показатели программы | - увеличение доли капитально отремонтированных многоквартирных домов |
| 7. Перечень главных мероприятий программы | 1. Оказание содействия собственникам помещений в проведении капитального ремонта многоквартирных домов. 2. Формирование и исполнение ежегодных планов по капитальному ремонту многоквартирных домов. 3. Участие в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. |
| 8. Сроки реализации программы | - 2014 – 2020 годы; этапы реализации программы не выделяются |
| 9. Объем и источники финансирования | -общий объем средств, необходимый для финансирования в 2014 – 2020 годах, составляет всего 13 272,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 272,5 тыс. руб.; 2015 год – 2000,00 тыс. руб.; 2016 год – 1800,0 тыс. руб.; 2017 год – 1700,0 тыс. руб.; 2018 год – 2500,0 тыс. руб.; 2019 год – 2500,0 тыс. руб.; 2020 год – 2500,0 тыс. руб. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - увеличение площади капитально отремонтированных многоквартирных домов |
| 11. Контроль над реализацией программы | исполнители программы предоставляют ответственному исполнителю программы следующую информацию: - отчет об исполнении плана реализации программы - сведения об использовании бюджета города, на реализацию программы |

Общая характеристика

состояния жилищного фонда муниципального образования городское поселение

«Город Малоярославец»

Определяющее влияние на качество жизни людей оказывает состояние дел в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это одна из самых сложных и проблемных сфер города.

Сферой реализации программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

В соответствии с жилищным законодательством собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей, исполняют  обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов.

Более 70 процентов жилищного фонда города Малоярославца составляют многоквартирные дома, построенные во второй половине прошлого века, имеющие значительный процент физического износа и требующие незамедлительного капитального ремонта.

В настоящее время в капитальном ремонте по срокам эксплуатации и с процентом износа свыше 50% нуждаются 243 многоквартирных дома города, что составляет 352,0 тыс. кв.м. Дальнейшая эксплуатация этого жилищного фонда приведет к увеличению потребления энергетических ресурсов и соответственно к росту жилищно-коммунальных услуг.

Механизм капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, нацеленный на активизацию процесса реформирования ЖКХ в г. Малоярославец  по ряду причин не реализован

В 2014 году финансирование программы будет происходить за счет  бюджета города. Начиная с 2015 года, условия финансирования меняются, финансирование будет осуществляться региональным оператором средств фонда капитального ремонта

Цели и задачи  программы

- обеспечение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах

-  повышение комфортности и безопасности условий проживания в многоквартирных домах

-  уменьшение доли физически устаревшего жилищного фонда.

- обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

-  достижение восстановления эксплуатационных качеств зданий и сооружений.

Целевые индикаторы и показатели программы

Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов составит:

-   до  2017 года - 15 процентов – 75,0 тыс.кв.м.

-   до 2020 года  общая площадь  капитально отремонтированных многоквартирных домов составит - 50 процентов  - 243,0 тыс.кв.м.

Перечень главных мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов | Источник финанси-рования |  | Объем финансирования по годам ( руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |  |
| 1. | Методическое и информационное обеспечение реализации мероприятий по капитальному ремонту |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оказание содействия собственникам помещений в проведении капитального ремонта многоквартирных домов в т.ч.: |  | Местный бюджет | 197 799,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | ул.Соколова, д.62, кв.14,32,41,66,80,91,94,99 | 428,3 м2 | Местный бюджет | 58 659,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | ул.Крупской,д.10,кв3, кв.4 | 88м2 | Местный бюджет | 73 078,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.. | ул.Аузина,д.6, кв.78 ул.Ленина, д.7,кв.46 пер.О.Колесниковой д.1, кв.70,59 | 186,6 м2 | Местный бюджет | 42 242,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наращивание 2-х газоходов и 3-х вент.каналов высотой ул.Чистовича д.5,кв.5 | 1 м | Местный бюджет | 23 819,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Участие в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области) |  |  | 74705,51 |  | 2 000 000 | 1800000 | 1700000 | 2 500 000 |  | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |
| 3.1 | Перечисление платежей (взносов) оператору фонда капитального ремонта |  | Местный бюджет | 74 705,51 |  | 2 000 000 | 1800000 | 1700 000 |  | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |
|  | Итого |  |  | 272 505,18 |  | 2 000 000 | 1 800 000 | 1 700 000 |  | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |

Объем и источники финансирования

-общий объем средств, необходимый для финансирования программы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 14000,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

2014 год – 272,5 тыс. руб.;

2015 год – 2000,00 тыс. руб.;

2016 год – 1800,0 тыс. руб.;

2017 год – 1700,0 тыс. руб.;

2018 год – 2500,0 тыс. руб.;

2019 год – 2500,0 тыс. руб.;

2020 год – 2500,0 тыс. руб.

В 2014 году финансирование подпрограммы осуществляется за счет  бюджета города. Начиная с 2015 года, условия финансирования меняются, финансирование будет осуществляться региональным оператором средств фонда капитального ремонта Калужской области

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- увеличение общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов  до 243,0 тыс. кв.м.

- улучшение жилищных условий на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов в период 2014-2015 годов для 840 человек, в период 2016-2020 годов для 11380 человек

Контроль над реализацией программы

Эффективность реализации Программы и использования выделенных бюджетных средств обеспечиваются за счет:

-  исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

-  прозрачности прохождения бюджетных средств всех уровней

В целях контроля над использованием выделенных бюджетных средств соисполнители программы предоставляют ответственному исполнителю программы следующую информацию:

-  отчет об исполнении плана реализации программы

-  сведения об использовании бюджета города, на реализацию программы.