Приложение № 1

К Постановлению Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»

№813 от  15.11.2013г.

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| 2. Заказчик программы | Администрация муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» |
| 3. Разработчик программы | МУП «Управление городского хозяйства» |
| 4. Дата принятия решения о разработке программы | Постановление Администрации МО ГП «Город Малоярославец» «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 8.11.2013г.№776 |
| 5. Цели и задачи программы | -Повышение уровня благоустройства территории городского поселения и создание комфортных условий для проживания населения. -Совершенствование системы комплексного благоустройства МО ГП «Город Малоярославец». -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания МО ГП «Город Малоярославец» -Совершенствование эстетического вида МО ГП «Город Малоярославец», создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. - Активизации работ по благоустройству территории МО ГП «Город Малоярославец», строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц МО ГП «Город Малоярославец». - Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий. -Уличное освещение МО ГП «Город Малоярославец» |
| 6. Целевые индикаторы и показатели программы | Показателями программы являются: -восстановление и модернизация уличного освещения. -приведение в качественное состояние элементов благоустройства, - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, -ненадлежащее состояние зон отдыха, - восстановление и установка новых малых архитектурных форм. - организация и содержание мест захоронения, - недостаточное наличие спецтехники для благоустройства МО ГП «Город Малоярославец», -содержание дренажных и ливневых систем . -оздоровление санитарной экологической обстановки, ликвидация свалок бытового мусора. |
| 7. Перечень главных мероприятий программы | 1. Капитальный ремонт и модернизация уличного освещения. 2. Организация работ по озеленению. 3. Благоустройство зон отдыха. 4. Восстановление и установка новых малых архитектурных форм. 5. Организация и содержание мест захоронения. 6. Приобретение спецтехники. 7. Содержание дренажных и ливневых систем . 8. Оздоровление санитарной экологической обстановки, ликвидация свалок бытового мусора. |
| 8. Сроки реализации программы | Срок реализации муниципальной программы 2014-2020 г.г. |
| 9. Объемы и источники финансирования | Бюджет администрации МО ГП «Город Малоярославец» и прочие источники: Год; Бюджет МО ГП «Город Малоярославец», млн. руб.; Прочие источники, млн. руб.. 2014; 34, 806; 0,300. 2015; 39, 022; 2, 000. 2016; 40, 926; 0,500. 2017; 43, 105; 1, 000. 2018; 45, 118; 0,800. 2019; 47, 752; 1, 500. 2020; 49, 756; 1, 000. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация муниципальной программы (2014-2020гг.) обеспечит: - создание комфортных условий для проживания населения; - подъем престижа городского поселения «Город Малоярославец», как исторического города и центра культурного туризма; - создание эстетического состояния объектов города; - организация досуга детей и молодежи, профилактика детской преступности; - совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна жилых зон; - улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды; - привлечение молодого поколения и других жителей к участию в благоустройстве родного города; - увеличение площади зеленого фонда и улучшение его состояния; - количество объектов благоустройства, имеющих паспорта и внесенных в реестр муниципальной собственности и т.д. |
| 11. Контроль за реализацией программы | Общее руководство, координацию за реализацией Программы осуществляет администрации МО ГП «Город Малоярославец». |

- Введение

Актуальность разработки муниципальной программы «Благоустройство территории МО городского поселения «Город Малоярославец» на 2014-2020 гг.» очевидна.

Программа затрагивает ряд аспектов формирования внешней среды города: создание для жителей благоустроенной жилой среды с небольшими дворовыми пространствами и внутриквартальными территориями, площадями и пешеходными пространствами, безопасной с точки зрения экологии, удобной для всех категорий населения, привлекательной и комфортной для  туристского потока и для развития инфраструктуры туризма. Перед нами стоит задача обновления и поддержания историко-культурного значения городской среды, чтобы человек в ней чувствовал себя комфортно.

Важно не только благоустроить и озеленить, но и сохранить достижения предыдущих лет, привлечь внимание общественности к необходимости личного участия в улучшении качества и сохранении городской среды.

1. Цели и задачи программы

Основными целями разработки данной Программы являются улучшение внешнего облика городского поселения, создание ландшафтно-архитектурной композиции объектов благоустройства, улучшение структуры зеленых насаждений, повышение комфортности территории городского поселения для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- провести капитальный ремонт и модернизацию уличного освещения;

- благоустроить зоны отдыха;

- создать композиции из отдельных планировочных элементов, цветочного оформления;

- восстановить старые и установить новые малые архитектурные формы;

- приобретение спецтехники.

- 2. Целевые индикаторы и показатели программы

В последние годы благоустройству территории городского поселения «Город Малоярославец» придается большое значение. Проблем, связанных с благоустройством города, немало.. Большой проблемой является отсутствие во дворах стоянок для личного автотранспорта, в результате автомобили стоят на газонах и детских площадках, затрудняют проезд спецтехники. Из-за отсутствия ливневой канализации талые и дождевые воды скапливаются на дорогах и вблизи жилых домов,  что затрудняет проход пешеходов и несет угрозу подтопления земельных участков домовладений.

Город уже сегодня начинает радовать горожан удачным архитектурно-планировочным решением отдельных территорий. Зон отдыха, созданных на территории городского поселения, явно недостаточно. Городские парки и скверы нуждаются в реконструкции. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.

Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Особого внимания требуют детские и спортивные площадки.

Большой проблемой для города является увеличение количества бродячих собак и кошек. Для решения этой проблемы необходимо проведение иммобилизации бродячих животных.

Невозможно представить себе современный город без хорошего уличного освещения. Проблема отсутствия наружного освещения на отдельных улицах города очевидна.

Программа предусматривает:

1. Проведение работ по капитальному ремонту линий наружного освещения.

2. Разработку проектов зон отдыха и их строительство.

3. Разбивку новых цветников, установку малых архитектурных форм и элементов вертикального озеленения.

4. Обустройство и содержание детских площадок.

5. Обустройство территорий, прилегающих к предприятиям, организациям.

Для разрешения обозначенных проблем необходимо не ограничиваться рамками местного бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций и внебюджетных источников.

3. Перечень главных мероприятий программы

Анализ качественного состояния элементов благоустройства.

2.1.1. Озеленение, парки, скверы.

Зеленые насаждения выполняют важные экологические функции (поглощение углекислоты, снижение уровня шума и т.д.), а также в значительной мере улучшают тепловой режим на улицах города (снижение температуры воздуха в жаркий период и уменьшение теплового излучения в холодное время).

Необходимо провести работу по приведению в порядок зеленного хозяйства города Малоярославца. В первую очередь создать реестр зеленых насаждений по всем улицам города, что позволит произвести учет и осуществить текущий контроль за состоянием зеленого массива.

Произвести формовочную обрезку деревьев, снос аварийных, посадку новых, более ценных пород деревьев, создание новых скверов, парков, увеличение прироста зеленых насаждений на 1 жителя.

- общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты – 407 га;

- зеленые насаждения улично-дорожной сети – 83,5 га;

- городских лесов – 80 га;

- индивидуальные сады и огороды – 195,5 га

2.1.2. Площади, скверы, парки.

Общая площадь зеленых насаждений рекреационных зон, зон общего пользования (парки, скверы и др.) – 48 га.

Недостаточно уделяется внимания необходимым мероприятиям по надлежащему уходу за городским зеленым фондом рекреационных зон, поэтому зеленые насаждения не обладают достаточными ресурсами для осуществления своих, крайне важных для города и его жителей функций: рекреационных, эстетических, экологических, воспитательных. Вследствие чего, приходят в запустение: сквер на улице Аэродромной, сквер на улице Чернышевского, Александровский сад и т.д. Для предотвращения этого процесса необходимы плановые мероприятия по реконструкции, восстановлению существующих парков и скверов города.

Необходимо провести паспортизацию объектов благоустройства рекреационных зон и публичного назначения.

Постоянного ухода требуют 146 364 м2  общей площади газонов в пределах города, из них 83 255 м2  – это места общего пользования (парки, скверы,  зоны отдыха).

Цветочное оформление города занимает 651 м2, где ежегодно высаживается от 15-17 тысяч цветов.

В целях благоустройства необходимо предусмотреть установку различных видов ограждений, но в то же время,  выдержанных в едином стиле.

Необходимо устройство и дальнейшее благоустройство мест отдыха жителей. Установить оборудование для детского отдыха, на центральных улицах разбить мини-скверы для кратковременного отдыха граждан. Необходимо сделать дополнительное освещение, разбить клумбы, установить дополнительно скамейки и урны.

2.1.3. Наружное освещение, иллюминация.

В целях улучшения эстетического облика города, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию, реконструкции и капитальному ремонту имеющихся сетей наружного освещения, строительству новых.

Имеющееся оборудование значительно изношено.

Кроме того, необходимо предусмотреть размещение рекламно-информационных тумб в местах наиболее массового скопления жителей, в районах торговых предприятий и рынков. Наружная реклама, кроме своего основного назначения,  должна выполнять задачу дополнительного светового декоративного оформления.

2.1.4. Благоустройство в жилых кварталах.

Необходимо провести реставрационные работы по восстановлению внешнего вида  жилых, общественных и производственных зданий, согласно паспортам отделки фасадов, учитывая исторические и местные обычаи, сложившиеся традиции, формируя единый архитектурный облик, с привлечением для этого средств из местного бюджета и средств предприятий и организаций города.

Для внутридворовых территорий необходимо провести комплексное благоустройство, т.е. совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически, информативно и эстетически организованной городской среды, включающей:

- приведение в порядок дворовых фасадов зданий (в т.ч.  ступеньки к подъездам, козырьки, входные двери, водосточные трубы и пр.);

- архитектурно-планировочную организацию территории (в частности, упорядочение пешеходных связей как внутридворовых, так и к объектам притяжения - школам, детским садам, магазинам, остановкам общественного транспорта, организацию велодорожек, площадок - детских, спорта, отдыха, выгула собак, автостоянок);

- реконструкцию озеленения (посадки деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, применение вертикального озеленения, вырубку сухостоя и прореживание загущенных посадок);

- освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамьи, урны, оборудование детских площадок, площадок отдыха, ограждений и пр.);

- размещение рекламы, элементов визуальной коммуникации и информации (доски объявлений местной администрации, указатели и пр.).

На многих детских игровых и спортивных площадках сохранились элементы оборудования детских игровых и спортивных площадок (качалки, качели, горки, скамейки, гимнастические стенки, песочницы и др.), но они не обеспечивают потребности детей в игровом и спортивном оборудовании, морально и физически устарели, их состояние представляет собой опасность для детей. Данная ситуация приводит не только к низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию условий для отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни, профилактики детской преступности. В обязательном порядке должны  производиться работы по их демонтажу и установке новых и безопасных, отвечающим современным технологиям, модульных конструкций детских  и спортивных площадок.

В виду несоблюдения  общих требований содержания животных населением на территории города, появляется большое количество бродячих животных. В целях предупреждения  заболеваний животных и людей бешенством необходимы работы по отлову бродячих и безнадзорных собак.

2.1.5. Санитарная очистка и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО).

Для улучшения санитарного состояния необходимо 100%-ное привлечение населения и предприятий для проведения мероприятий по сбору, утилизации и обезвреживанию сухого мусора и промышленных отходов. Обустроить контейнерные площадки в соответствии норм санитарии и эстетики.

В каждом микрорайоне нашего города должны быть обустроены специальные площадки для выгула собак.

По нормативам на 1000 жителей приходится одна такая площадка, на одну собаку – 10 кв. м, общая площадь 400-600 кв.м, а на одну площадку – 50 собак.

Исходя из расчетов, в нашем городе необходимо обустроить 15 площадок для выгула собак - это 7550 кв. м.

2.1.6. Благоустройство и поддержание надлежащего состояния памятников, обелисков павшим воинам, мемориальных комплексов, воинских захоронений и др.

2.2. Вовлечение жителей в процесс развития  благоустройства городского поселения

Одной из проблем города являются варварские действия некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, разрушаются и оскверняются памятники, создаются свалки строительного и другого мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей города на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства города.

Решением этой проблемы может явиться утверждение границ территорий за каждым домом в качестве общего имущества собственников многоквартирных жилых домов. Обязательное содержание таких территорий за счет собственников должно повлечь за собой заинтересованность каждого жителя о надлежащем состоянии своего имущества. Кроме того, ежегодное проведение смотра-конкурса «Самая благоустроенная улица в частном секторе» и др., различных конкурсов, направленных на озеленение дворов, балконов, подъездов, смотров-конкурсов «За лучшее проведение работ по благоустройству и санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений может дать определенный толчок к проявлению дизайнерских талантов жителей и их активному участию в украшении своих дворов и улиц.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения малоярославчан, прививать бережное отношение к элементам благоустройства города, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

2.3. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством.

Общее руководство, координацию и контроль за реализацией программы осуществляет администрация и городская Дума ГП «Город Малоярославец».

3.1. Озеленение, создание парков, скверов и других мест

массового отдыха населения, благоустройство

| № | Наименование объекта | Всего на 2014-2020гг. стоимость руб. |  | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление и установка въездных групп, в том числе: - организация и проведение конкурса; - землеотвод; - создание проектно-инвентарной документации | 200 000 |  | - | 100 000 |  | 100 000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 2 | Инвентаризация зеленых насаждений, в том числе: - создание проектно-инвентарной документации | 40 000 |  | - | 20 000 |  | 20 000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 3 | Озеленение территорий объектов согласно проекту | 600 000 |  | - | 100 000 |  | 100 000 |  | 100 000 |  | 100 000 |  | 100 000 |  | 100 000 |  |  |
|  | ВСЕГО | 840 000 |  |  | 220 000 |  | 220 000 |  | 100 000 |  | 100 000 |  | 100 000 |  | 100 000 |  |  |
| ОЗЕЛЕНЕНИЕ |  |  |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  |
| 4 | Реконструкция и восстановление старых деревьев и кустарников, в том числе: - снос старых и аварийных деревьев; - опиловка и обрезка крон деревьев; - обрезка кустарников и порослей деревьев | 4 267 713 |  | 501 317 292 790 79 727 128 800 | 551 449 |  | 606 594 |  | 606 594 |  | 667 253 |  | 667 253 |  | 667 253 |  |  |
| 5 | Посадка зеленых насаждений, в том числе: - посадка саженцев деревьев; - посадка однолетних цветов | 543 550 5 622 851 |  | 71 332 622 458 | 71 332 684 704 |  | 71 332 753 174 |  | 78 465 828 492 |  | 78 465 911 341 |  | 86 316 911 341 |  | 86 316 911 341 |  |  |
| 6 | Устройство, посев, полив и уход за газонами | 240 377 |  | 26 610 | 29 271 |  | 32 198 |  | 35 418 |  | 38 960 |  | 38 960 |  | 38 960 |  |  |
| 7 | Окосы, в том числе: - окос травы газонокосилкой - окос травы тракторной косилкой | 12 088 110 |  | 1 543 820 1 487 299 56 521 | 1 543 820 |  | 1 698 202 |  | 1 698 202 |  | 1 868 022 |  | 1 868 022 |  | 1 868 022 |  |  |
|  | ВСЕГО | 22 762 610 |  | 2 765 538 | 2 880 576 |  | 3 161 500 |  | 3 247 171 |  | 3 564 041 |  | 3 571 892 |  | 3 571 892 |  |  |
|  | МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  |
| 8 | Содержание тротуаров, скверов, памятных мест | 55 494 264 | 8 346 444 |  | 7 122 027 |  | 7 122 027 |  | 7 834 230 |  | 7 834 230 |  | 8 617 653 |  | 8 617 653 |  |  |
| 9 | Приобретение, установка автобусных павильонов | 600 000 | - |  | 100 000 |  | 100 000 |  | 100 000 |  | 100 000 |  | 100 000 |  | 100 000 |  |  |
| 10 | Приобретение и установка контейнеров | 175 000 | 25 000 |  | 25 000 |  | 25 000 |  | 25 000 |  | 25 000 |  | 25 000 |  | 25 000 |  |  |
| 11 | Приобретение и установка бункеров | 525 000 | 75 000 |  | 75 000 |  | 75 000 |  | 75 000 |  | 75 000 |  | 75 000 |  | 75 000 |  |  |
| 12 | Приобретение и установка бетонных вазонов и бордюров для клумб | 397 200 | - |  | 60 000 |  | 60 000 |  | 66 000 |  | 66 000 |  | 72 600 |  | 72 600 |  |  |
| 13 | Благоустройство детских игровых и спортивных площадок (закупка, доставка и установка малых архитектурных форм) | 6 500 000 | 500 000 |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  |  |
| 14 | Приобретение и установка урн для мусора | 210 000 | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  |  |
| 15 | Приобретение и установка скамеек | 120 000 | - |  | 20 000 |  | 20 000 |  | 20 000 |  | 20 000 |  | 20 000 |  | 20 000 |  |  |
| 16 | Отлов бродячих животных | 3 020 000 | 500 000 |  | 400 000 |  | 400 000 |  | 400 000 |  | 440 000 |  | 440 000 |  | 440 000 |  |  |
| 17 | Ремонт и покраска автобусных павильонов, скамеек, вазонов, урн | 540 000 | 90 000 |  | 75 000 |  | 75 000 |  | 75 000 |  | 75 000 |  | 75 000 |  | 75 000 |  |  |
| 18 | Изготовление информационных табличек | 1 200 000 | - |  | 200 000 |  | 200 000 |  | 200 000 |  | 200 000 |  | 200 000 |  | 200 000 |  |  |
| 19 | Побелка деревьев, бордюрного камня | 1 000 000 | 100 000 |  | 150 000 |  | 150 000 |  | 150 000 |  | 150 000 |  | 150 000 |  | 150 000 |  |  |
| 20 | Обустройство контейнерных площадок и подъездных путей к ним | 2 800 000 | 400 000 |  | 400 000 |  | 400 000 |  | 400 000 |  | 400 000 |  | 400 000 |  | 400 000 |  |  |
| 21 | Ликвидация несанкционированных свалок, сбор и утилизация | 1 720 000 | 220 000 |  | 250 000 |  | 250 000 |  | 250 000 |  | 250 000 |  | 250 000 |  | 250 000 |  |  |
| 22 | Дробление и утилизация порубочных отходов на территории города | 1 800 000 | - |  | 300 000 |  | 300 000 |  | 300 000 |  | 300 000 |  | 300 000 |  | 300 000 |  |  |
| 23 | Ремонт и содержание памятников | 1 400 000 | 200 000 |  | 200 000 |  | 200 000 |  | 200 000 |  | 200 000 |  | 200 000 |  | 200 000 |  |  |
|  | ВСЕГО | 77 501 464 | 10 486 444 |  | 10 407 027 |  | 10 407 027 |  | 11 125 230 |  | 11 165 230 |  | 11 955 253 |  | 11 955 253 |  |  |
|  | ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ |  |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  |
| 24 | Разработка нового кладбища |  |  | 250 000 | 250 000 |  | 250 000 |  | 250 000 |  | 250 000 |  | 250 000 |  | 250 000 |  |  |
| 25 | Содержание кладбища |  |  | 701 783 | 701 783 |  | 701 783 |  | 701 783 |  | 701 783 |  | 701 783 |  | 701 783 |  |  |
| 26 | Содержание обслуживающего персонала |  |  | 722 634 | 722 634 |  | 722 634 |  | 722 634 |  | 722 634 |  | 722 634 |  | 722 634 |  |  |
| 27 | ВСЕГО | 11 531 919 |  | 1 674 417 | 1 674 417 |  | 1 674 417 |  | 1 674 417 |  | 1 674 417 |  | 1 674 417 |  | 1 674 417 |  |  |
| 28 | Приобретение спецтехники |  |  | 4 100 000 | 4 100 000 |  | 4 100 000 |  | 4 100 000 |  | 4 100 000 |  | 4 100 000 |  | 4 100 000 |  |  |
| 29 | Обслуживание ливневых канализаций и дренажных систем | 4 550 000 |  | 650 000 | 650 000 |  | 650 000 |  | 650 000 |  | 650 000 |  | 650 000 |  | 650 000 |  |  |
| 30 | Обслуживание шахтных колодцев | 4 550 000 |  | 650 000 | 650 000 |  | 650 000 |  | 650 000 |  | 650 000 |  | 650 000 |  | 650 000 |  |  |
| 31 | Содержание общественных туалетов | 2 400 000 |  | - | 400 000 |  | 400 000 |  | 400 000 |  | 400 000 |  | 400 000 |  | 400 000 |  |  |
| 32 | Содержание фонтанов | 4 550 000 |  | 650 000 | 650 000 |  | 650 000 |  | 650 000 |  | 650 000 |  | 650 000 |  | 650 000 |  |  |
| 33 | Обслуживание вечного огня | 1 450 000 |  | 230 000 | 200 000 |  | 210 000 |  | 210 000 |  | 200 000 |  | 200 000 |  | 200 000 |  |  |
|  | ВСЕГО | 17 500 000 |  | 6 280 000 | 6 650 000 |  | 6 660 000 |  | 6 660 000 |  | 6 650 000 |  | 6 650 000 |  | 6 650 000 |  |  |
|  | ИТОГО | 130 135 993 |  | 21 206 399 | 21 832 020 |  | 22 122 944 |  | 22 806 818 |  | 23 153 688 |  | 23 951 562 |  | 23 951 562 |  |  |

3.2. Привлечение жителей и юридических лиц к участию

в решении проблем благоустройства

Работа с населением и юридическими лицами предполагает:

- организацию и проведение конкурсов на звания "Лучший многоквартирный дом", "Лучшее домовладение" и т.п.;

- закрепление территории для уборки за физическими и юридическими лицами;

- проведение месячников по уборке территорий.

| № | Наименование конкурса | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лучшее домовладение в частном секторе | - | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 | Лучший много-квартирный дом | - | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 55 000 | 55 000 |
| 4 | Лучшая спортивная площадка | - | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 55 000 | 55 000 |
|  | ИТОГО | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 165000 | 165000 |

- 3.3. Уличное освещение

Общая протяженность сетей уличного электроосвещения составляет 102,5 км, 2067 светильников, из них 972 штук на лампах ДРЛ250-150-400, которые обслуживает УМП «КЭ и ТС». В год потребляется 2378 тыс. кВт/ч  электроэнергии.

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. |
| 1 | Техническое обслуживание уличного освещения | Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 2 | Ремонт уличного освещения | Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» | - | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 3 | Оплата электроэнергии по уличному освещениию | Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» | 12 000 000 | 13 440 000 | 15 053 000 | 16 558 300 | 18 214 130 | 20 035 543 | 22 039 097 |

4. Сроки реализации программы

Сроки реализации программы – 2014-2020 годы.

- 5. Объемы и источники финансирования

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджета городского поселения, внебюджетных источников и привлеченных средств.

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального образования на соответствующий год и внебюджетных источников. Объемы финансирования будут корректироваться при принятии бюджета соответствующего уровня.

Объемы финансирования будущих периодов определены с учетом инфляции.

Общий объем финансирования программы за весь период составляет:

| Источники финансирования | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» | 34 806, 399 | 39 022, 020 | 40 925, 944 | 43 105, 118 | 45 117, 818 | 47 752, 105 | 49 755, 659 |
| Прочие источники | 300,0 | 2 000,0 | 500,0 | 1 000,0 | 800,0 | 1 500,0 | 1 000,0 |
| ИТОГО | 35 106, 399 | 41 022, 0203 | 41 425, 944 | 44 105, 118 | 45 917, 818 | 49 252, 105 | 50 755, 659 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) программы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

Xi – Xmin

Ii=  ----------------       , где:

Xmax – Xmin

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;

Xmin – значение i-го индикатора на 2013 год;

i – количество индикаторов программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi – X min

Ii = 1 -  ----------------

X max – X min

В том случае, когда целевой показатель не изменен, то применяется следующая формула:

Xi

Ii =   ----------------

X max

Расчет индекса реализации программы:

n

Iп = SUM (Ii *Vi)

i=1

Iп – значение индекса программы;

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Vi – вес i-го индикатора;

n – количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации программы:

Iф

E = ------, где:

Iп

Iф – фактическое значение индекса реализации программы;

Iп – плановое значение индекса реализации программы.

По итогам проведения оценки эффективности реализации программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Качественная оценка эффективности реализации программы

| Наименование показателя | Значение показателя, % | Качественная оценка |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации (Е) | Е > 1 | Высокоэффективная |
|  | 7< Е< 1 | Уровень эффективности средний |
|  | 5< Е< 7 | Уровень эффективности низкий |
|  | Е < 5 | Неэффективная |

- увеличение доли средств, направляемых на благоустройство;

- увеличение площади зеленых насаждений по отношению к общей площади муниципального образования;

- увеличение обеспеченности освещением улично-дорожной сети;

- увеличение количества действующих энергосберегающих светильников;

- увеличение процента привлечения населения и организаций к работам по благоустройству.

В результате реализации муниципальной программы  ожидается:

- создание комфортных условий для проживания населения;

- подъем престижа городского поселения «Город Малоярославец», как исторического города и центра культурного туризма;

- создание эстетического состояния объектов города;

- организация досуга детей и молодежи, профилактика детской преступности;

- совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна жилых зон;

-  улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды;

- привлечение молодого поколения и других жителей к участию в благоустройстве родного города;

- увеличение площади зеленого фонда и улучшение его состояния;

- количество объектов благоустройства, имеющих паспорта и внесенных в реестр муниципальной собственности и т.д.

7. Контроль за реализацией программы

Разработчик Программы – Администрация МО ГП «Город Малоярославец» осуществляет контроль выполнении программных мероприятий и управление планом реализации;

- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию Программы средств и определяет их по программным мероприятиям;

- осуществляет отбор исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления Программой и контроля и ходом ее реализации,

- по итогам реализации Программы в отчетном году уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в Программе.