Приложение №1

к Постановлению Администрации

МО ГП «Город Малоярославец»

№260 от 06.04.2015г.

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| 1 | Наименование программы | Муниципальная программа «Чистая вода в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» на 2014-2020 годы» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик программы | Администрация ГП «Город Малоярославец» |
| 3 | Разработчик программы | Унитарное муниципальное предприятие «Водоканал» |
| 4 | Дата принятия решения о разработке программы | Постановление Администрации МО ГП «Город Малоярославец» «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 20.10.2014г. №790 |
| 5 | Цели и задачи программы | - Улучшение обеспечения населения муниципального образования ГП "Город Малоярославец" чистой питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; - улучшение состояния здоровья человека и оздоровление на этой основе социально-экологической и эпидемиологической обстановки в ГП «Город Малоярославец»; - восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения, водоотведения - Проведение работ по реконструкции и модернизации объектов централизованного водоснабжения для обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода; - проведение работ по реконструкции и модернизации объектов централизованного водоотведения, обеспечение уровня очистки сточных вод в соответствии с СанПиНа 4630-88; - объединение финансовых материально-технических ресурсов, производственного и научного потенциала; - проведение мероприятий, направленных на экономное расходование воды |
| 6 | Целевые индикаторы и показатели | - Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в течение календарного года не менее 90%. - Ежегодное снижение в сопоставимых условиях объемов потребления муниципальными предприятиями и учреждениями воды, не менее чем на три процента. |
| 7 | Перечень главных мероприятий программы | - Ликвидация дефицита питьевого водоснабжения в г. Малоярославец Калужской области; - Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения г. Малоярославец Калужской области с внедрением передовых технологий очистки питьевой воды в целях обеспечения ее соответствия санитарно - гигиеническим требованиям; - Осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод. - Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения; - строительство станции обезжелезивания; - повышение качества очистки питьевой воды; - повышение надежности работы систем очистки стоков в соответствии с нормативными требованиями; - повышение качества очистки сточных вод; - капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов водоотведения; - экономия водопотребления; - организационные и нормативно-правовые мероприятия |
| 8 | Сроки реализации программы | Срок реализации программы - 2014-2020 годы: I этап - 2014-2016 гг; II этап - 2016-2018 гг; III этап - 2019-2020 гг. |
| 9 | Объемы и источники финансирования | Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» по годам составляет: тыс.руб. Год; Всего; Феде-ральный бюджет; Област-ной бюджет; Мест-ный бюджет. 2014; 7846,0; 0,0; 5093,0; 2753,0. 2015; 1610,0; 1610,0. 2016; 3000,0; 3000,0. 2017; 5000,0; 5000,0. 2018; 1220,0; 1220,0. 2019; 1210,0; 1210,0. 2020; 1200,0; 1200,0. всего; 21086,0; 0,0; 5093,0; 15993,0. |
| 10 | Прочие источники | 2014-2020 г. – 104 544 тыс. рублей |
| 11 | Ожидаемые и конечные результаты реализации программы | - Обеспечение населения муниципального образования «город Малоярославец» качественной питьевой водой в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормативами водопотребления; - обеспечение требуемого уровня надежности работы систем водоснабжения и водоотведения города; - внедрение безопасного способа очистки, обезжелезивания и обеззараживания воды; - снижение энергопотребления на производственные нужды; |
| 12 | Контроль над реализацией программы | Контроль над исполнением программы осуществляет комиссия по ЖКХ. Контроль над целевым использованием бюджетных средств осуществляет отдел экономики и финансов администрации МО ГП "Город Малоярославец". Координацию деятельности всех участников программы осуществляет администрация МО ГП "Город Малоярославец" |

1. Общие положения

Обеспечение населения питьевой водой является для многих регионов России, включая муниципальное образование «Город Малоярославец», одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Муниципальная целевая программа "Чистая вода" на период 2014-2020 годов муниципального образования «Город Малоярославец»  (далее - Программа) основывается на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, водоотведения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

Разработку Программы определило наличие основной проблемы, выразившейся в отсутствии гарантированного обеспечения муниципального образования чистой водой, как одного из решающих факторов неблагоприятного воздействия на перспективное развитие муниципального образования

"Город Малоярославец" в целом.

2. Характеристика проблемы и методы ее решения

Здоровье населения - важнейший показатель благополучия жителей городского поселения ГП "Город Малоярославец". Проблема качества питьевой воды - предмет особого внимания общественности, администрации муниципального образования, органов санитарно-эпидемиологического надзора и охраны окружающей среды.

Водоснабжение в г. Малоярославец  осуществляется из подземного окско-тарусского горизонта от артезианских скважин с повышенным содержанием железа в воде ~ 3.2 мг/дм3 при нормативе в питьевой воде не более 0,3 мг/дм3. Содержание железа в воде выше 1-2 мг/дм3 значительно ухудшает качество питьевой воды, оно придает питьевой воде мутность, желто-бурую окраску. Поэтому для очистки воды подземных источников в городе имеется станция обезжелезивания воды (СОВ). Железо из подземных вод удаляют фильтрованием, одновременно вода улучшает свои органолептические показатели. Аккредитованная химико-бактериологическая испытательная лаборатория контроля вод (ХБИЛКВ) УМП «Водоканал» ежедневно контролирует качество питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть.  Можно с уверенностью сказать, что в целом по городу питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, содержание железа в среднем 0,20 мг/дм3. Однако,  в городе существует проблема с качеством питьевой воды в «Завокзальном районе» по ул. Строительная, Мирная и Дружбы. Повышенное содержания железа в воде из скважин поступает без очистки в распределительную сеть и создает серьезную опасность для здоровья населения. Строительство дополнительной станции обезжелезивания в «Завокзальном районе» решит эту проблему и жителей этого района.

Технические характеристики оборудования подготовки

Питьевой воды

| N п/п | Наименование оборудования | Тип | Производительность куб. м/ч |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок 1 – Чуркинский водозабор |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № 1 | ЭЦВ10-120-80 |  | 120 | 1988 |
| 2 | Скважина № 2 | ЭЦВ10-120-80 |  | 120 | 1988 |
| 3 | Скважина № 3 | ЭЦВ 10-120-80 |  | 120 | 1988 |
| 4 | Скважина № 4 | ЭЦВ 10-63-100 |  | 63 | 1989 |
| 5 | Скважина № 5 | ЭЦВ10-120-80 |  | 120 | 1988 |
| 6 | Скважина № 6 | ЭЦВ10-120-80 |  | 120 | 1989 |
| 7 | Скважина № 7 | - |  | - | 1989 |
| 8 | Скважина № 8 | ЭЦВ10-135-80 |  | 135 | 1989 |
| 9 | Скважина № 9 | - |  | - | 1990 |
| 10 | Скважина № 10 | - |  | - | 1990 |

Участок 2 – станция обезжелезивания

| 11 | Скважина № 11 | ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 1986 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Скважина № 12 | ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 1986 |

Участок 3 – городской – состоит из 5-ти скважин

| 13 | Скважина № 13 | ЭЦВ 10-63-150 | 63 | 1984 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Скважина № 14 | ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 1958 |
| 15 | Скважина № 15 | - | - | 1968 |
| 16 | Скважина № 16 | ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 1958 |
| 17 | Скважина № 17 | - | - | 1960 |

Осуществляется мониторинг питьевого водозабора в соответствии с утвержденной Программой. Качество питьевой воды контролируется лабораториями ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Калужской области"

Строительство нового объекта - станции обезжелезивания для системы водоснабжения - обеспечит требуемый уровень соответствия показателей качества воды требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

Общая протяженность водопроводных сетей ГП «Город Малоярославец" составляет 137,2 км, из них подлежат замене 15 665 метров. Количество водоразборных колонок составляет 221 шт.

Очистные сооружения ГП «Город Малоярославец», находящиеся в собственности ГП «город Малоярославец», выполняют функцию биологической очистки сточных вод, производимых населением и предприятиями города. Установленная пропускная способность очистных сооружений -17т.м3/сутки.

Техническая характеристика оборудования очистных сооружений

| № п/п | Наименование оборудования | Производительность, куб. м/сут. | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решетки-дробилки, 2 шт. | 25 м3/сут. | 1980 |
| 2 | Песколовки, 2 шт. | 25 м3/сут. | 1980 |
| 3 | Аэротенки-отстойники № 1 Аэротенки-отстойники № 2-3 | 7 м3/сут. 5 м3/сут. | 1996 1980 |
| 4 | Блок доочистки, 5 шт. | 20 м3/сут. | 1996 |
| 5 | Контактные резервуары, 2шт. | 20 м3/сут. | 1996 |
| 6 | Воздуходувка № 1 Воздуходувка № 2 | 6000 м3/час 6000 м3/час | 1978 1980 |
| 7 | Насос технической воды, 2 шт. (для откачки песколовок) | 145 м3/час | 1996 |
| 8 | Иловый насос, 2 шт. (для откачки избыточного ила на иловые площадки) | 450 м3/час | 1996 |

Существующая система канализации города представляет смешанную канализацию, состоящую из бытовых и производственных сточных вод.

Общая протяженность сетей канализации составляет - 89 км.,

из них: главный самотечный коллектор - Ду=800мм - 27 км., материал труб -асбестоцементный, уличная сеть канализации - 59,5 км., материал труб - чугун, керамика, ПВХ.

На территории города расположено 12 канализационных насосных станций и 4 канализационные установки (уличные), которые перекачивают стоки на городские очистные сооружения.

55% населения города пользуется централизованной системой канализации, а остальная часть – нецентрализованной системой канализации, т.е. выгребами - септиками. Система канализации является раздельной. На каждой КНС установлен мягкий пуск, который обеспечивает равномерность запуска насосных агрегатов. Общий износ канализационных сетей - 45 %.

Раздел 4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Главными целями Программы являются:

- улучшение обеспечения населения муниципального образования ГП "Город Малоярославец" чистой питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;

- улучшение состояния здоровья человека и оздоровление на этой основе социально-экологической и эпидемиологической обстановки в городе;

- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения, водоотведения.

Эти цели достигаются путем решения следующих задач:

- обеспечение населения качественной питьевой водой, отвечающей требованиям ГОСТа 2874-82 "Вода питьевая" и СанПиНа 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода";

- обеспечение высокого уровня очистки воды;

- проведение работ по реконструкции и модернизации объектов централизованного водоснабжения и водоотведения;

- повышение устойчивости систем водоснабжения и водоотведения;

- проведение мероприятий, направленных на экономное расходование воды.

Мероприятия, включенные в Программу, представляют собой комплекс организационно-технических мер по капитальному ремонту, совершенствованию технологии очистки воды и модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Реализация данной Программы позволит исполнителям отработать технологические, организационные и экономические решения проблемы обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям ГОСТа 2874-82 "Вода питьевая" и СанПиНа 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

Раздел 5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Муниципальная целевая программа "Чистая вода" - это перспективная программа на семь лет и включает три этапа реализации в соответствии с приложением № 1 к муниципальной целевой программе «Чистая вода» на 2014-2020 годы.

1-й этап: 2014- 2016 годы:

- создание нормативно-правовой базы, финансового механизма, экономических и правовых условий для выполнения Программы предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций;

- создание организационных и материально-технических предпосылок для снижения потерь воды;

- разрабатываются первоочередные мероприятия, позволяющие обеспечить население питьевой водой как минимум до нормативов при любых климатических и аварийных обстоятельствах;

- проектирование, строительство и реконструкция сетей водоснабжения, прокладка и перекладка водопроводных и канализационных сетей, что определяет значительные капитальные затраты и сроки реализации;

- строительство станции обезжелезивания, что определяет значительные капитальные затраты и сроки реализации;

2-й этап: 2016-2018 годы:

- капитальный ремонт изношенных сетей (водопроводных и канализационных);

- проектирование и строительство сетей (водопроводных и канализационных);

- совершенствование и развитие механизмов реализации Программы и использование средств бюджетов всех уровней;

3-й этап: 2018 - 2020 годы:

- предусматривает     завершение     капитальных     ремонтов,    реконструкции     и     восстановления централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- предусматривает завершение строительства станции обезжелезивания.

Раздел 6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общий объем финансирования Программы составляет: 125 630  тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета МО  ГП «Город Малоярославец» - 15 993 тыс. рублей;

- средства из областного бюджета – 5093 тыс.рублей.

- Прочие источники: 104 544 тыс. рублей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения, внебюджетных источников и привлеченных средств.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального образования на соответствующий год и внебюджетных источников. Объемы финансирования будут корректироваться при принятии бюджета соответствующего уровня.

Объемы финансирования будущих периодов определены с учетом инфляции.

Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении N 1 к Программе.

Раздел 7. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за исполнением Программы осуществляет комиссия по ЖКХ.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет отдел экономики и финансов администрации ГП "Город Малоярославец».

Координацию деятельности всех участников Программы осуществляет администрация МО ГП "Город Малоярославец».

Общее руководство и контроль над  ходом реализации Программы осуществляет муниципальный заказчик - администрация городского поселения «Город Малоярославец». Контроль реализации Программы осуществляется один раз в год. Контроль выполнения Программы возлагается на Главу администрации городского поселения.

Раздел 8. Оценка Эффективности реализации программы

В результате реализации Программы будет:

- Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в течение календарного года не менее 90%.

- Ежегодное снижение в сопоставимых условиях объемов потребления муниципальными предприятиями и учреждениями воды, не менее чем на три процента.

Раздел 9. Социально-экономическая эффективность программы

Оценка эффективности реализации программных мероприятий рассматривается в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном аспекте целевым результатом реализации программных мероприятий является устранение негативного влияния водного фактора на состояние здоровья населения муниципального образования ГП «Город Малоярославец» трудовую активность населения, приведет к снижению потерь рабочего времени.

Основными социальными результатами Программы являются:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- обеспечение населения качественной питьевой водой в полном объеме.

Экономическая эффективность обусловлена возможными преобразованиями производственной сферы в области коммунального хозяйства, повышением уровня надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, внедрением полного учета и контроля водопотребления, что приведет к снижению объемов потребления воды, повышению эффективности использования оборудования и в итоге к снижению себестоимости предоставления услуг водоснабжения и водоотведения.

В экологическом отношении выполнение намеченных мероприятий благоприятно скажется на работе систем водоснабжения и водоотведения. Повысится надежность их работы, что позволит избежать возникновения аварийных ситуаций и загрязнения окружающей среды.

Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы     (рублей)

| N п/п | Мероприятия | Источники финансирования | 2014 |  | 2015 |  | 2016 | 2017 |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего рублей |  | 7845541,15 |  | 1610000,00 |  | 3000000,00 | 5000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. областной бюджет |  | 5092992,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 2752549,15 |  | 1610000,00 |  | 3000000,00 | 3000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка сметной документации на строительство объекта «Станция обезжелезивания воды производительностью 4000м3/сут на базе трех скважин в г. Малоярославец по ул. Энтузиастов» | Местный бюджет | 203410,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внесение изменений и подготовка проектной и рабочей документации по станции обезжелезивания воды производительностью 4000 м3/сут. на базе трех скважин ул. Энтузиастов | Местный бюджет | 78413,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-300мм от ул. Мирная до ул. Победы в МО ГП «Город Малоярославец» | Местный бюджет |  |  | 610808,00 |  |  |  |  | 698 п/м - 6 108 080 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена участка водопроводной сети ул.Мирная,24 | Местный бюджет | 99442,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт сети водопровода ДУ-300 мм от ул.Мирная до ул.Коммунистическая | Област -ной бюджет | 4647267,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт участка сети водопровода Ду-300 мм от ул. Мирная до ул. Коммунистическая | Местный бюджет | 175083,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт скважины №15 в районе железнодорожной станции МО ГП «Город Малоярославец» | Местный бюджет | 262703,02 |  |  |  |  |  |  | Всего: 3 698 517,0руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Согласование проектной документации «Прохождение трассы водопровода через железнодорожные пути перегона Шемякино - Малоярославец на 119км Московской железной дороги методом продавливания 2 | Местный бюджет | 133052,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка "Проекта организации строительства" по прокладке водопровода под железнодорожными путями на 119 км перегона Шемякино- Малоярославец" | Местный бюджет | 75000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство водопроводной сети по ул. Рождественская | Местный бюджет | 157918,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт закольцовки водопровода ул.Маяковского до котельной | Местный бюджет | 173923,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт сети водовода ДУ-150мм ул.Заводская, Стадионная | Област-ной бюджет Местный бюджет | 445725,00 49525,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт участка сети водопровода по ул. Ст. Садовая (от ул. Кутузова до ул. Паровозной) |  |  |  | 610270,3 |  |  |  |  | 980,п/м – 6102703,0 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт КНС №7 (филиал «Госнити»), ул. Коммунистическая | Местный бюджет |  |  | 328921,7 |  |  |  |  | Обл. бюджет: 5 000 071,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт аэрационной системы на городских очистных сооружениях | Местный бюджет |  |  | 60000,0 |  |  |  |  | Обл. бюджет 540000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт водовода Д-400мм от камеры ПК-76 до ПК-77(+77) | Местный бюджет |  |  |  |  | 200000,0 |  |  | Обл. бюджет 1800000,0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Капитальный ремонт КНС , ул. Рождественская | Местный бюджет |  |  |  |  | 2185016,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт сети водопровода Д-150мм на д. Маклино (через р. Карижка) в МО ГП «Город Малоярославец» |  |  |  |  |  | 138422,6 |  |  | 400 п/м - 1 384 226 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт сети водопровода Д-100мм по ул. Крупская, Фрунзе в МО ГП «Город Малоярославец» | Местный бюджет |  |  |  |  | 144 525,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт сети водопровода Д-400мм от станции 1-го подъема до станции 2-го подъема (2 нитки) в МО ГП «Город Малоярославец» | Местный бюджет | 1335583,13 |  |  |  |  |  |  | 2172 п/м – 13 775 731 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Проверка сметной документации | Местный бюджет | 8496,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-300мм по ул. Российских газовиков (от камеры К-6 до ВК -2) в МО ГП «Город Малоярославец» | Местный бюджет |  |  |  |  | 332 036,0 |  |  | 545п/м – 3 320 357,0 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт сетей водопровода Д-100мм по ул. Ивановская от д. №50 до д.№58 в МО ГП «Город Малоярославец» Малоярославец» |  |  |  |  |  |  | 711 933,0 |  | 220 п/м - 711 933 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт сети водопроводаД-150мм по ул. Г.Соколова до ул. Успенской в МО ГП «Город Малоярославец» | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 838 366,0 |  | 200 п/м - 838 366 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт сети водопровода Д-200мм по ул. Радужная в МО ГП «Город Малоярославец» |  |  |  |  |  |  | 129 344,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-300мм по ул. Российских газовиков (от камеры К-6 до ВК -2) в МО ГП «Город Малоярославец» | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 3 320 357,0 |  | 545п/м – 3 320 357,0 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Капитальный ремонт участка сети водовода Д=315мм от ул. Мирной до водопроводной камеры проходной ООО «Агрисовгаз» в МО ГП «Город Малоярославец» |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 п/м - 4 680 000 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Капитальный ремонт участка сети водовода Д=315мм от водопроводной камеры проходной ООО «Агрисовгаз» до в/к бетонного узла в МО ГП «Город Малоярославец» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700 п/м - 21 060 000 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Капитальный ремонт водопровода Д-300мм от ул. Коммунальной до ООО «Агрисовгаз» в МО ГП «Город Малоярославец» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5580,5 п/м – 43 527 900 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия водопотребления, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оптимизация гидравлических режимов работы системы водоснабжения: - анализ аварийности; - разработка рекомендаций по повышению надежности работы системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внедрение приборного учета систем водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение средств технологического обследования систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство канализационных самотечных коллекторов микрорайона «ЦРБ» по ул. Отрадная, ул. Медынская, ул. Смоленская, ул. Куликова, ул. Зимняя: - Самотечная сеть канализации из труб ПВХ протяженностью - 3230м., - напорная сеть канализации из труб ПЭ в 2-е нитки протяженностью - 620м., канализационная насосная станция перекачки производительностью 210мЗ/сут. |  |  |  |  |  |  |  | 15 млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство канализационных самотечных коллекторов микрорайона «Заря»: - Самотечная сеть канализации из труб ПВХ протяженностью - 3000м., - Напорная сеть канализации из труб ПЭ в 2-е нитки протяженностью - 5200м., Канализационная насосная станция перекачки - 2шт. производительностью 240мЗ/сут. и 580мЗ/сут. |  |  |  |  |  |  |  | 13,5 млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство канализационных самотечных коллекторов в центральной части города Малоярославец: - По ул. Лузина, ул. Чернышевского, ул. Халтурина, ул. Урицкого, ул. С.Перовской, ул. К. Маркса, ул. Успенская - Самотечная сеть канализации из труб ПВХ протяженностью - 2200м., Напорная сеть канализации из труб ПЭ в 2-е нитки протяженностью - 300м., Канализационная насосная станция перекачки производительностью 270мЗ/сут. |  |  |  |  |  |  |  | 12 млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Самотечная сеть канализации из труб ПВХ: по ул.1-я Совхозная, 2-я Совхозная протяженностью - 1500 м |  |  |  |  |  |  |  | 4млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена изношенной системы аэрации очистных сооружений, внедрение более экономичной и долговечной системы (замена изношенных стальных труб на аэраторы "Полипор" на базе полимерных материалов) |  |  |  |  |  |  |  | 1,3млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена турбокомпрессора ТВ-80-1,6 на городских очистных сооружениях -2шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена решеток- дробилок РД-600 -2шт. |  |  |  |  |  |  |  | 600 000руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационные и нормативно-правовые мероприятия, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг показателей качества воды водозаборных и канализационных очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение анализа водопотребления организациями всех форм собственности МО ГП «Город Малоярославец» и ежегодное утверждение предприятиям лимитов водопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение анализа водопотребления населением, проживающим в жилищном фонде: - оснащенном приборами учета; - не оснащенном приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка нормативно-правовых актов, направленных на повышение надежности работы систем водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовка информационных материалов в средствах массовой информации: - об экономии водопотребления; - по освещению хода исполнения мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор УМП «Водоканал»         	                         А.А.Ухин

Приложение № 1

к муниципальной  Программе

«Чистая вода» на 2014-2020 годы

Финансовое обеспечение муниципальной целевой программы

«Чистая вода» на 2014-2020 годы

| Источники и направления расходов | Всего (тыс. рублей) | В том числе по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Общий объем финансовых затрат в том числе | 120 630 | 87790 | 6810 | 8 200 | 10200 | 4 220 | 4 210 | 4 200 |
| Средства областного бюджета | 5093,0 | 5093,0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 15 993 | 2753 | 1610 | 3000 | 5000 | 1220 | 1210 | 1200 |
| Прочие источники | 104 544 | 79 944 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |