Приложение

К Постановлению Администрации

муниципального образования городское поселение « Город Малоярославец »

№ 379 от 08 мая 2015 года

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| 1 | Наименование Программы | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании "Город Малоярославец» на 2014-2020 годы'' (далее – Программа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик Программы | Администрации муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» |  |  |
| 3 | Разработчик Программы | Отдел капитального строительства и технической инспекции |  |  |
| 4 | Дата принятия решения о разработке Программы | Постановление Администрации МО ГП «Город Малоярославец» «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 20.10.2014г. №790 |  |  |
| 5 | Цели и задачи Программы | Цели Программы: - сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. -осуществление мероприятий, способствующих сокращению количества дорожно-транспортного травматизма, повышению уровня безопасности дорожного движения на территории г.Малоярославец Основные задачи: - приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам; - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО ГП «Город Малоярославец» - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов -безопасность дорожного движения (установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, обустройство пешеходных переходов, системы видеофиксации, разработка схем организации дорожно-транспортного движения, строительство и ремонт тротуаров) |  |  |
| 6 | Целевые индикаторы и показатели Программы | показателями Программы являются: - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплутационным показателям ; - увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, за исключением заторовых ситуаций транспорта - повышение качества городских и пассажирских перевозок - снижение количества дорожно-транспортных происшествий - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта; - показатели содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями - показатели содержания дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - безопасность дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов города, оперативное выявление правонарушений, повышение безопасности всех участников дорожного движения на территории города. |  |  |
| 7 | Перечень главных мероприятий Программы |  | - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, в соответствии с утвержденным перечнем; - ремонт дорожно-уличной сети муниципального образования городского поселения "Город Малоярославец» - строительство дорог с твердым покрытием - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - безопасность дорожного движения : - организация и обустройство пешеходных переходов - установка дорожных знаков - нанесение дорожной разметки на улицах города и пешеходных переходах - строительство и ремонт тротуаров - разработка и внедрение схем организации дорожно-транспортного движения по улицам города - организация одностороннего движения на узких участках дорог - внедрение системы видеофиксации |  |
| 8 | Сроки и этапы реализации Программы |  | Срок реализации Программы - 2014-2020 годы - предусматривается достижение планируемых результатов в три этапа: I этап - 2014г; II этап - 2015 г.; III этап - 2016 г. IV этап - 2017г. V этап - 2018 г. VI этап - 2019г. VII этап - 2020г. |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования |  | Бюджет администрации МО ГП «Город Малоярославец» и прочие источники: год; Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» тыс. руб.; Областной бюджет тыс. руб.; Всего. 2014; 14401,2; 1918,8; 16320,0. 2015; 22878,8; 22878,8. 2016; 19851,8; 19851,8. 2017; 19851,8; 19851,8. 2018; 27650,0; 27650,0. 2019; 27650,0; 27650,0. 2020; 27650,0; 27650,0. |  |
| 10 | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | Реализация муниципальной программы (2014-2020гг..) обеспечит: - снижение доли автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям; -повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них. -снижение материального ущерба для населения, юридических лиц - возможных участников дорожно-транспортных происшествий; - повышение грамотности населения в свете безопасности дорожного движения - снижение доли дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов не соответствующих нормативным требованиям; Показатели социально-экономической эффективности: - создание комфортной среды для проживания населения, положительной воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию; -приведение в нормативное состояние не менее 39,0 тыс. кв.м. автомобильных дорог -повышение дорожной безопасности для жителей города, всех участников дорожного движения на территории города -оперативность принятия мер по выявлению и предотвращению правонарушений в сфере безопасности дорожно-транспортного движения -улучшение внешнего облика дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - улучшение внешнего облика города, повышение степени его благоустроенности, внешней и туристической привлекательности. |  |
| 11 | Контроль над реализацией Программы |  | Общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» |  |

1. Основные цели и задачи Программы

Основной целью данной Программы является сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, за период 2014-2020 годов.

Достижение указанной цели может быть обеспечено за счет решения следующих основных задач:

- приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями к автомобильным дорогам;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения  «Город Малоярославец».

-         ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  в МО ГП «Город Малоярославец»;

-осуществление мероприятий безопасности дорожного движения, способствуют сокращению количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышению уровня безопасности дорожного движения на территории г. Малоярославец.

Решение указанных задач будет достигаться путем концентрации финансовых и иных ресурсов на приоритетных направлениях развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект.

2. Целевые индикаторы и показатели программы

По состоянию на 01.01 2015 г, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городе Малоярославец составляет 84,209 км. Доля автомобильных дорог местного значения с усовершенствуемым покрытием (асфальтобетон, цементобетон) составляет 31,104 км (36,94%), с переходным  типом покрытия (песчано-гравийная смесь) соответственно 53,105 км (63.06%).

Основной проблемой развития дорожного хозяйства МО ГП  «Город Малоярославец» Калужской области является высокая доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

С увеличением автомобильного транспорта, актуальным является прогнозирование ухудшения дорожной обстановки, связанной с увеличением  дорожно-транспортных происшествий на территории города. Данная программа разработана для городов с развитой автомобилизацией населения, позволит снизить показатели аварийности, должна способствовать снижению количества и тяжести последствий дорожно-транспортных правонарушений, уменьшить социальную остроту проблемы.

В сложившихся условиях проезд на автомобильных дорогах городского поселения «Город Малоярославец» поддерживается в основном благодаря мерам по содержанию  и текущему ремонту.

Одной из больших проблем  является не соответствие нормативным требованиям  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов .

Возникновению и усугублению указанных проблем способствовало недостаточное финансовое обеспечение дорожной отрасли города на протяжении ряда лет, а так же отсутствие единой согласованной  программы развития дорожного хозяйства.

Объемы выполненных работ и затрат на развитие дорожного хозяйства

в МО ГП «Город Малоярославец»  2014 г. представлены в таблице:

| N | Мероприятия и затраты на ремонт и содержание автодорог | Единица измерения | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отремонтировано дорог в течение года | км | 2,853 |
| 2 | Доля от общей протяженности дорог с твердым покрытием | % | 2,97 |
| 3 | Затрачено на ремонт дорог | тыс. руб | 3257,8 |
| 4 | Затрачено на содержание дорог | тыс, руб | 9596,8 |
|  | ВСЕГО затраты по дорогам | тыс. pv6. | 12854,6 |

В случае отсутствия программного метода решения существующих проблем доля автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, будет увеличиваться на 10-15% в год.

Для решения  указанных проблем необходимы:

качественное   улучшение   транспортно-.эксплуатационного   состояния   сети автомобильных дорог местного значения;

-	проведение ремонта автомобильных дорог местного значения;

-	круглогодичное содержание автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ;

-организация и обустройство пешеходных переходов;

- установка  дорожных знаков;

- ремонт (ямочный, картами) уличной дорожной сети в весенний и осенний период;

- нанесение дорожной разметки на улицах города и пешеходных переходах;

- строительство и ремонт тротуаров на улицах города;

- разработка схем организации дорожно-транспортного движения по улицам города;

- внедрение схем организации движения транспорта в местах наибольшего скопления людей;

- организация одностороннего движения на узких участках дорог;

- внедрение системы видеофиксации.

Долгосрочное планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании муниципальной  программы развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городского поселения "Город Малоярославец» Калужской области, позволит применить принципы бюджетное планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при четко определенных приоритетах развития отрасли.

3.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительное и аварийном состоянии, в соответствии с расчетом:

3.2.  Расчет протяженности дорог местного значении,

подлежащих ремонту в 2014-2020гг.

| N | Дороги местного значения | Подлежит ремонту км, по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Автомобильные дороги с твердым покрытием | 4,5 | 6,2 | 3,8 | 4,5 | 5,6 | 8,0 | 8,0 |
| 2 | Песчано-гравийные дороги | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 |
| 3 | ВСЕГО дорог | 57.6 | 59.1 | 56.9 | 57.6 | 58.7 | 61.1 | 61.1 |

3.3 Расчет стоимости мероприятий по безопасности дорожного движения на                                                                                                                                                                                                 территории МО ГП «Город Малоярославец» в 2014-2020гг.

| п/п | Наименование мероприятий | Объем средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Организация и обустройство пешеходных переходов | 174,7 | 400 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 |
| 2 | Приобретение, установка и содержание дорожных знаков | 204,9 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | туристические информационные знаки, указатели для туристов |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | дорожные знаки | 204,9 | 100 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 |
| 3 | Нанесение дорожной разметки на улицах города и пешеходных переходах | 452,8 | 150 | 150 | 150 | 400 | 400 | 400 |
| 4 | Ограждение пешеходных переходов и тротуаров | 0 | 496 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Разработка схем организации дорожно-транспортного движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Внедрение схем организации движения транспорта в местах наибольшего скопления людей | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7 | Организация одностороннего движения на узких участках дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 8 | Внедрение системы видеофиксации | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | Итого: | 832,4 | 1196,0 | 1296,0 | 1296,0 | 3450,0 | 3450,0 | 3450,0 |

3.4.Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в МО ГП «Город Малоярославец» на 2014-2020 годы

| №№ | Наименование улиц | № дома | Сумма руб. | Областной бюджет |  | Бюджет МО | Площадь м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Ленина | 4 | 909607 |  |  | 909607 | 542 |
| 2 | ул.К.Маркса | 2 | 426295 |  |  | 426295 | 1222 |
|  | итого |  | 1335902 |  |  | 1335902 |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Московская | 77 | 1084611 |  | 1084611 |  | 1450 |
| 2 | ул.Московская | 73 | 733551 |  | 733551 |  | 949 |
| 3 | ул. Коммунистическая | 4 | 1367893 |  | 1367893 |  | 1850 |
| 4 | ул. Кирова | 32а | 491183 |  | 491183 |  | 652 |
| 5 | ул. Кирова | 34 | 338065 |  | 338065 |  | 446 |
| 6 | ул. Кирова | 34а | 542930 |  | 542930 |  | 720 |
| 7 | Ул.Фестивальная | 8,7,6,5 | 1111243 |  | 1111243 |  | 1350 |
| 8 | ул. Театральный тупик | 19 | 565351 |  | 565351 |  | 723 |
| 9 | ул. Театральный тупик | 19а |  |  |  |  |  |
| 10 | проезд к жилым домам по ул.Школьная |  | 760785 |  | 760785 |  | 770 |
| 11 | ул. Гр. Соколова | 60 | 900606 |  | 900606 |  | 1200 |
| 12 | ул. Гр. Соколова | 62 | 709715 |  | 709715 |  | 910 |
| 13 | Ново-Театральный проезд | 1,3 | 1128382 |  | 1128382 |  | 1620 |
| 14 | ул.Крупской | 14 | 312373 |  | 312373 |  | 370 |
| 15 | Ул. Ленина | 8 | 528572 |  | 528572 |  |  |
|  | итого |  | 10575258 |  | 10575258 |  | 12701 |
|  | в.т.ч. местный бюджет областной бюджет |  | 3853938 6721320 |  |  |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  | 1 000 000 |  |  | 1 000 000 | 23000 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  | 1 000 000 |  |  | 1000000 | 22000 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  | 500 000 |  |  | 500 000 | 24000 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  | 500 000 |  |  | 500 000 | 25000 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  | 500 000 |  |  | 500 000 | 22000 |
|  | ВСЕГО |  | 15411160 |  |  | 15411160 | 150750 |

3.5.    Строительство и ремонт тротуаров на улицах города

| п/п | Наименование улицы | Сумма | Областной бюджет | Местный бюджет | Площадь м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год |  |  |  |  |
| 1. | ул.Российских Газовиков (от ул.Радужной до ул.Румынской) и по ул.Дохтурова (от ул.Московской до 17-й Стрелковой дивизии) | 450000 |  | 450000 |  |
| 2. | ул.Ивановская | 841323 |  | 841323 |  |
| 3. | ул.Гагарина | 5762 |  | 5762 |  |
|  | итого | 1297085 |  | 1297085 |  |

2015 год

| 1. | Ул.Ленина (четная сторона) | 1000000 |  | 1000000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 3.5. Ремонт дорог местного значения по улицам МО ГП "Город Малоярославец" 2014-2020гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование объекта | Источник финанси- рования | Тип покрытия | Площадь,м2 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость работ, тыс. руб. | Стоимость работ, тыс. руб. | Стоимость работ, тыс. руб. | Стоимость работ, тыс. руб. | Стоимость работ, тыс. руб. | Стоимость работ, тыс. руб. | Стоимость работ, тыс. руб. |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Подольских курсантов (от жд№25 до ветлечебницы) | Местный бюджет |  |  | 1081,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Маяковского |  | ЩМА-15, толщ. слоя -5 см | 5310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Раевского |  | ЩМА-15, толщ. слоя -5 см | 1353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1-й Калужский переулок, пер. Совхозный, ул.2-я Аэродромная |  | а/б, толщина слоя 5 см | 4728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | проектные работ по ул. Пролетарская, Нижнепролетарская, Интернациональный проезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул.Пионерская |  | а/б, толщина слоя 5 см | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул.Крупская |  | а/б, толщина слоя 5 см | 2640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул.Мирная |  | а/б, толщина слоя 5 см | 2520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул.Школьная |  | а/б, толщина слоя 5 см | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул.Чистовича ( от больницы до ул. Подольских курсантов) |  | а/б, толщина слоя 5 см | 3920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул.Зеленая |  | а/б, толщина слоя 5 см | 3460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул.С.Беляева ( от ул. Кутузова до оврага) |  | а/б, толщина слоя 5 см | 1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул.Кооперативная |  | а/б, толщина слоя 5 см | 4920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул.Гр.Соколова , Володарка ( от ул. Калужской до ул. Ивановской) |  | а/б, толщина слоя 5 см | 2090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул.Чернышевского |  | ЩМА-15, толщ. слоя -5 см | 4675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул.Паровозная |  | а/б, толщина слоя 5 см | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул.Футбольная |  | а/б, толщина слоя 5 см | 2824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул.Дружбы |  | а/б, толщина слоя 5 см | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул.Строительная |  | а/б, толщина слоя 5 см | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ул.Коммунистическая |  | ЩМА-15, толщ. слоя -5 см | 15624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ул.Пионерская |  | а/б, толщина слоя 5 см | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ул.Гоголя г.Малоярославец Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с.Карижа | Местный бюджет |  |  | 257,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ул. Заводская ул. Гр. Соколова | Областной бюджет |  |  | 1077,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ул. Восточный тупик | Областной бюджет |  |  | 840,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по дорогам |  |  | 40404,4 | 3257,8 | 6100,2 | 5173,2 | 5173,2 | 6900 | 6900 | 6900 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» |  |  | 38485,6 | 1339,0 | 6100,2 | 5173,2 | 5173,2 | 6900 | 6900 | 6900 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 1918,8 | 1918,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6. Круглогодичное (зимнее и летнее) содержание автомобильных дорог и соответствии с нормативными требованиями.

Программные мероприятия уточняются ежегодно с учетом оперативных данных о техническом состоянии дорожной сети города, состоянии дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

4. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на период 2014-2020 гг. и предусматривает 7 этапов достижения планируемых результатов:

1 этап-2014г.

2 этап-2015г.

3 этап-2016г.

4 этап-2017г.

5 этап-2018г.

6 этап-2019г.

7 этап-2020г.

5. Объемы и источники финансирования Программы

Распределение   объемов  финансирования   мероприятий   по   годам   приведено в таблице:

(тыс. рублей)

| Программные мероприятия | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1.Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ремонт автодорог, в т.ч. местный бюджет областной бюджет | 3257,8 1339,0 1918,8 |  | 6100,2 6100,2 | 5173,2 5173,2 | 5173,2 5173,2 | 6900,0 6900,0 | 6900,0 6900,0 | 6900,0 6900,0 |  |
| -строительство и ремонт тротуаров на улицах города в т.ч. местный бюджет | 1297,1 1297,1 |  | 1000,0 1000,0 | 1000,0 1000,0 | 1000,0 1000,0 | 3000,0 3000,0 | 3000,0 3000,0 | 3000,0 3000,0 |  |
| -ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в т.ч. местный бюджет | 1335,9 1335,9 |  | 3000,0 1000,0 | 1000,0 1000,0 | 1000,0 1000,0 | 500,0 500,0 | 500,0 500,0 | 500,0 500,0 |  |
| Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» | 3972,0 |  | 10100,2 | 7173,2 | 7173,2 | 10400,0 | 10400,0 | 10400,0 |  |
| Областной бюджет | 1918,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 5890,8 |  | 10100,2 | 7173,2 | 7173,2 | 10400,0 | 10400,0 | 10400,0 |  |
| 2. Проектно-изыскательские работы инженерных сооружений ( дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» | 0,0 |  | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 3. Содержание и текущий ремонт дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка | 7458,8 |  | 8582,6 | 8582,6 | 8582,6 | 9000,0 | 9000,0 |  | 9000,0 |
| Ямочный ремонт | 1500,0 |  | 2000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2500,0 | 2500,0 |  | 2500,0 |
| Планировка проезжей части гравийно-песчаных дорог | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |
| Исправление профиля песчано-гравийных дорог с добавлением нового материала | 438,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1200,0 | 1200,0 |  | 1200,0 |
| Очистка кюветов |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |
| Итого: в .т.ч. | 9596,8 |  | 11582,6 | 11082,6 | 11082,6 | 13500,0 | 13500,0 |  | 13500,0 |
| Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» | 9596,8 |  | 11582,6 | 11082,6 | 11082,6 | 13500,0 | 13500,0 |  | 13500,0 |
| 4. Безопасность дорожного движения (дорожные знаки, видеофиксация, дорожная разметка, организация движения ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» | 832,4 | 1196,0 |  | 1296,0 | 1296,0 | 3450,0 | 3450,0 |  | 3450,0 |
| Итого по всем мероприятиям Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» | 14401,2 |  | 22878,8 | 19851,8 | 19851,8 | 27650,0 | 27650,0 |  | 27650,0 |
| Областной бюджет | 1918,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 16320,0 |  | 22878,8 | 19851,8 | 19851,8 | 27650,0 | 27650,0 |  | 27650,0 |

Объемы бюджетных затрат на содержание, ремонт и ремонт автомобильных дорог, ремонт

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов и безопасность дорожного движения определены с учетом нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов и безопасность дорожного движения.

Объемы финансирования мероприятий подлежат уточнению после утверждения параметров расходных обязательств бюджетов различного уровня   на 2014-2020 годы.

6.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация мероприятий по развитию дорожного хозяйства  позволит достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития города, а также будет способствовать экономическому росту, укреплению единого экономического пространства города Малоярославец.

Кроме того, к наиболее значимым социальным последствиям реализации Программы можно отнести:

-	повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

-	сокращение смертности в районах бездорожья благодаря своевременному оказанию медицинской помощи.

-	снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

Конечные ожидаемые результаты реализации программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений в развитие и содержание автомобильных дорог на  территории городского поселения г. Малоярославец в расчете на одного жителя:

| Кфв = ( | О2 Ч2 | : | О1 Ч1 | ) х 100%, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования городское поселение г. Малоярославец в развитие и содержание автомобильных дорог  в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования городское поселение г. Малоярославец в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность  жителей муниципального образования городское поселение г. Малоярославец  в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования городское поселение г. Малоярославец в отчетном  году;

К фв - должен быть не менее 1 %.

7.  Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Разработчик Программы - Администрация МО ГП «Город Малоярославец» осуществляет контроль выполнении программных мероприятий и управление планом реализации;

-	 с учетом ежегодно выделяемых на реализацию Программы средств и определяет их по программным мероприятиям;

-	осуществляет отбор исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства:

-	организует внедрение информационных технологий в целях управления Программой и контроля и ходом ее реализации,

-	по итогам реализации Программы в отчетном году уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в Программе.