Приложение

К Постановлению Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»

№ 383 от 08 мая 2015 год

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| 2. Заказчик программы | Администрация муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» |
| 3. Разработчик программы | Отдел капитального строительства и технической инспекции Администрации МО ГП «Город Малоярославец» |
| 4. Дата принятия решения о разработке программы | Постановление Администрации МО ГП «Город Малоярославец» «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 20.10.2014г. №790 |
| 5. Цели и задачи программы | -Повышение уровня благоустройства территории городского поселения и создание комфортных условий для проживания населения. -Совершенствование системы комплексного благоустройства МО ГП «Город Малоярославец». -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания МО ГП «Город Малоярославец» -Совершенствование эстетического вида МО ГП «Город Малоярославец», создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. - Активизации работ по благоустройству территории МО ГП «Город Малоярославец», строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц МО ГП «Город Малоярославец». - Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий. -Уличное освещение МО ГП «Город Малоярославец» |
| 6. Целевые индикаторы и показатели программы | Показателями программы являются: -восстановление и модернизация уличного освещения. -приведение в качественное состояние элементов благоустройства, - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, -ненадлежащее состояние зон отдыха, - восстановление и установка новых малых архитектурных форм. - организация и содержание мест захоронения, - недостаточное наличие спецтехники для благоустройства МО ГП «Город Малоярославец», -содержание дренажных и ливневых систем . -оздоровление санитарной экологической обстановки, ликвидация свалок бытового мусора. |
| 7. Перечень главных мероприятий программы | 1. Капитальный ремонт и модернизация уличного освещения. 2. Организация работ по озеленению. 3. Организация и содержание мест захоронения. 4. Мероприятия по благоустройству города |
| 8. Сроки реализации программы | Срок реализации муниципальной программы 2014-2020 г.г. |
| 9. Объемы и источники финансирования | Бюджет администрации МО ГП «Город Малоярославец» и прочие источники: Год; Бюджет МО ГП «Город Малоярославец», тыс. руб.; Прочие источники, тыс. руб.. 2014; 33451,4. 2015; 30598,5. 2016; 31356,6. 2017; 31356,6. 2018; 45087,7. 2019; 47721,6. 2020; 49605,5. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация муниципальной программы (2014-2020гг.) обеспечит: - создание комфортных условий для проживания населения; - подъем престижа городского поселения «Город Малоярославец», как исторического города и центра культурного туризма; - создание эстетического состояния объектов города; - организация досуга детей и молодежи, профилактика детской преступности; - совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна жилых зон; - улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды; - привлечение молодого поколения и других жителей к участию в благоустройстве родного города; - увеличение площади зеленого фонда и улучшение его состояния; - количество объектов благоустройства, имеющих паспорта и внесенных в реестр муниципальной собственности и т.д. |
| 11. Контроль над реализацией программы | Общее руководство, координацию за реализацией Программы осуществляет администрации МО ГП «Город Малоярославец». |

- Введение

Актуальность разработки муниципальной программы «Благоустройство территории МО городского поселения «Город Малоярославец» на 2014-2020 гг.» очевидна.

Программа затрагивает ряд аспектов формирования внешней среды города: создание для жителей благоустроенной жилой среды с небольшими дворовыми пространствами и внутриквартальными территориями, площадями и пешеходными пространствами, безопасной с точки зрения экологии, удобной для всех категорий населения, привлекательной и комфортной для  туристского потока и для развития инфраструктуры туризма. Перед нами стоит задача обновления и поддержания историко-культурного значения городской среды, чтобы человек в ней чувствовал себя комфортно.

Важно не только благоустроить и озеленить, но и сохранить достижения предыдущих лет, привлечь внимание общественности к необходимости личного участия в улучшении качества и сохранении городской среды.

Цели и задачи программы

Основными целями разработки данной Программы являются улучшение внешнего облика городского поселения, создание ландшафтно-архитектурной композиции объектов благоустройства, улучшение структуры зеленых насаждений, повышение комфортности территории городского поселения для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания. .

Зеленые насаждения выполняют важные экологические функции (поглощение углекислоты, снижение уровня шума и т.д.), а также в значительной мере улучшают тепловой режим на улицах города (снижение температуры воздуха в жаркий период и уменьшение теплового излучения в холодное время).

Необходимо провести работу по приведению в порядок зеленного хозяйства города Малоярославец.. В первую очередь создать реестр зеленых насаждений по всем улицам города, что позволит произвести учет и осуществить текущий контроль за состоянием зеленого массива.

Произвести формовочную обрезку деревьев, снос аварийных, посадку новых, более ценных пород деревьев, создание новых скверов, парков, увеличение прироста зеленых насаждений на 1 жителя.

- общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты – 407 га;

- зеленые насаждения улично-дорожной сети – 83,5 га;

- городских лесов – 80 га;

- индивидуальные сады и огороды – 195,5 га

Общая площадь зеленых насаждений рекреационных зон, зон общего пользования (парки, скверы и др.) – 48 га.

Недостаточно уделяется внимания необходимым мероприятиям по надлежащему уходу за городским зеленым фондом рекреационных зон, поэтому зеленые насаждения не обладают достаточными ресурсами для осуществления своих, крайне важных для города и его жителей функций: рекреационных, эстетических, экологических, воспитательных. Вследствие чего, приходят в запустение: сквер на улице Аэродромной, сквер на улице Чернышевского, Александровский сад и т.д. Для предотвращения этого процесса необходимы плановые мероприятия по реконструкции, восстановлению существующих парков и скверов города.

Необходимо провести паспортизацию объектов благоустройства рекреационных зон и публичного назначения.

Постоянного ухода требуют 146 364 м2  общей площади газонов в пределах города, из них 83 255 м2  – это места общего пользования (парки, скверы,  зоны отдыха).

Цветочное оформление города занимает 651 м2, где ежегодно высаживается от 15-17 тысяч цветов.

В целях благоустройства необходимо предусмотреть установку различных видов ограждений, но в то же время,  выдержанных в едином стиле.

Необходимо устройство и дальнейшее благоустройство мест отдыха жителей. Установить оборудование для детского отдыха, на центральных улицах разбить мини-скверы для кратковременного отдыха граждан. Необходимо сделать дополнительное освещение, разбить клумбы, установить дополнительно скамейки и урны.

В целях улучшения эстетического облика города, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию, реконструкции и капитальному ремонту имеющихся сетей наружного освещения, строительству новых.

Имеющееся оборудование значительно изношено.

Кроме того, необходимо предусмотреть размещение рекламно-информационных тумб в местах наиболее массового скопления жителей, в районах торговых предприятий и рынков. Наружная реклама, кроме своего основного назначения,  должна выполнять задачу дополнительного светового декоративного оформления.

Необходимо провести реставрационные работы по восстановлению внешнего вида  жилых, общественных и производственных зданий, согласно паспортам отделки фасадов, учитывая исторические и местные обычаи, сложившиеся традиции, формируя единый архитектурный облик, с привлечением для этого средств из местного бюджета и средств предприятий и организаций города.

Для внутридворовых территорий необходимо провести комплексное благоустройство, т.е. совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически, информативно и эстетически организованной городской среды, включающей:

- приведение в порядок дворовых фасадов зданий (в т.ч.  ступеньки к подъездам, козырьки, входные двери, водосточные трубы и пр.);

- архитектурно-планировочную организацию территории (в частности, упорядочение пешеходных связей как внутридворовых, так и к объектам притяжения - школам, детским садам, магазинам, остановкам общественного транспорта, организацию велодорожек, площадок - детских, спорта, отдыха, выгула собак, автостоянок);

- реконструкцию озеленения (посадки деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, применение вертикального озеленения, вырубку сухостоя и прореживание загущенных посадок);

- освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамьи, урны, оборудование детских площадок, площадок отдыха, ограждений и пр.);

- размещение рекламы, элементов визуальной коммуникации и информации (доски объявлений местной администрации, указатели и пр.).

На многих детских игровых и спортивных площадках сохранились элементы оборудования детских игровых и спортивных площадок (качалки, качели, горки, скамейки, гимнастические стенки, песочницы и др.), но они не обеспечивают потребности детей в игровом и спортивном оборудовании, морально и физически устарели, их состояние представляет собой опасность для детей. Данная ситуация приводит не только к низкому уровню благоустроенности, но и к отсутствию условий для отдыха и физического развития детей, их приобщения к здоровому образу жизни, профилактики детской преступности. В обязательном порядке должны  производиться работы по их демонтажу и установке новых и безопасных, отвечающим современным технологиям, модульных конструкций детских  и спортивных площадок.

В виду несоблюдения  общих требований содержания животных населением на территории города, появляется большое количество бродячих животных. В целях предупреждения  заболеваний животных и людей бешенством необходимы работы по отлову бродячих и безнадзорных собак.

Для улучшения санитарного состояния необходимо 100%-ное привлечение населения и предприятий для проведения мероприятий по сбору, утилизации и обезвреживанию сухого мусора и промышленных отходов. Обустроить контейнерные площадки в соответствии норм санитарии и эстетики.

В каждом микрорайоне нашего города должны быть обустроены специальные площадки для выгула собак.

По нормативам на 1000 жителей приходится одна такая площадка, на одну собаку – 10 кв. м, общая площадь 400-600 кв.м, а на одну площадку – 50 собак.

Исходя из расчетов, в нашем городе необходимо обустроить 15 площадок для выгула собак - это 7550 кв. м.

Одной из проблем города являются варварские действия некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, разрушаются и оскверняются памятники, создаются свалки строительного и другого мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей города на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства города.

Решением этой проблемы может явиться утверждение границ территорий за каждым домом в качестве общего имущества собственников многоквартирных жилых домов. Обязательное содержание таких территорий за счет собственников должно повлечь за собой заинтересованность каждого жителя о надлежащем состоянии своего имущества. Кроме того, ежегодное проведение смотра-конкурса «Самая благоустроенная улица в частном секторе» и др., различных конкурсов, направленных на озеленение дворов, балконов, подъездов, смотров-конкурсов «За лучшее проведение работ по благоустройству и санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений может дать определенный толчок к проявлению дизайнерских талантов жителей и их активному участию в украшении своих дворов и улиц.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения малоярославчан, прививать бережное отношение к элементам благоустройства города, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- провести капитальный ремонт и модернизацию уличного освещения;

- благоустроить зоны отдыха;

- создать композиции из отдельных планировочных элементов, цветочного оформления;

- восстановить старые и установить новые малые архитектурные формы;

- приобретение спецтехники.

- Целевые индикаторы и показатели программы

В последние годы благоустройству территории городского поселения «Город Малоярославец» придается большое значение. Проблем, связанных с благоустройством города, немало.. Большой проблемой является отсутствие во дворах стоянок для личного автотранспорта, в результате автомобили стоят на газонах и детских площадках, затрудняют проезд спецтехники. Из-за отсутствия ливневой канализации талые и дождевые воды скапливаются на дорогах и вблизи жилых домов,  что затрудняет проход пешеходов и несет угрозу подтопления земельных участков домовладений.

Город уже сегодня начинает радовать горожан удачным архитектурно-планировочным решением отдельных территорий. Зон отдыха, созданных на территории городского поселения, явно недостаточно. Городские парки и скверы нуждаются в реконструкции. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.

Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Особого внимания требуют детские и спортивные площадки.

Большой проблемой для города является увеличение количества бродячих собак и кошек. Для решения этой проблемы необходимо проведение иммобилизации бродячих животных.

Невозможно представить себе современный город без хорошего уличного освещения. Проблема отсутствия наружного освещения на отдельных улицах города очевидна.

Программа предусматривает:

1. Проведение работ по капитальному ремонту линий наружного освещения.

2. Разработку проектов зон отдыха и их строительство.

3. Разбивку новых цветников, установку малых архитектурных форм и элементов вертикального озеленения.

4. Обустройство и содержание детских площадок.

5. Обустройство территорий, прилегающих к предприятиям, организациям.

Для разрешения обозначенных проблем необходимо не ограничиваться рамками местного бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций и внебюджетных источников.

Перечень главных мероприятий программы:

- 1. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Общая протяженность сетей уличного электроосвещения составляет 102,5 км, 2067 светильников, из них 972 штук на лампах ДРЛ250-150-400, которые обслуживает УМП «КЭ и ТС». В год потребляется 2378 тыс. кВт/ч  электроэнергии.

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. |
| 1 | Техническое обслуживание уличного освещения | Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» | 1 478 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 2 | Ремонт уличного освещения | Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» |  |  |  |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 3 | Оплата электроэнергии по уличному освещению | Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» | 12 430 | 11 600 | 12 000 | 12000 | 18 214 | 20 035 | 22 039 |
|  | ИТОГО | 125096 | 13908 | 13100 | 13500 | 13500 | 21814 | 23635 | 25639 |

2.  Озеленение                                                                                                                  (тыс.руб.)

| № | Наименование объекта | Всего на 2014-2020гг. стоимость тыс. руб. |  | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция и восстановление старых деревьев и кустарников | 3927,1 |  | 572,3 | 451,0 |  | 451,0 |  | 451,0 |  | 667,3 |  | 667,3 |  | 667,2 |  |
| 2 | Посадка зеленых насаждений, в том числе: - посадка саженцев деревьев; - посадка однолетних цветов | 5274,3 465,0 4809,3 |  | 622,2 622, 2 | 555,7 71, 3 484,4 |  | 555,7 71, 3 484,4 |  | 555,7 71, 3 484,4 |  | 989,8 78, 5 911, 3 |  | 997,6 86,3 911,3 |  | 997,6 86,3 911,3 |  |
| 3 | Устройство, посев, полив и уход за газонами | 228,5 |  | 23,7 | 29,3 |  | 29,3 |  | 29,3 |  | 39,0 |  | 39,0 |  | 38,9 |  |
| 4 | Окосы травы | 11030,2 |  | 1 544,1 | 1294,0 |  | 1294,0 |  | 1294,0 |  | 1 868,0 |  | 1868,0 |  | 1868,1 |  |
| 5 | Изготовление и установка въездных групп, в том числе: - организация и проведение конкурса; - землеотвод; - создание проектно-инвентарной документации | 200, 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 6 | Инвентаризация зеленых насаждений, в том числе: - создание проектно-инвентарной документации | 40, 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |
| 7 | Озеленение территорий объектов согласно проекту | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |
|  | ИТОГО | 21300,1 |  | 2762,3 | 2330,0 |  | 2330,0 |  | 2330,0 |  | 3884,1 |  | 3891,9 |  | 3771,8 |  |
| - ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка нового кладбища | 750,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  |
| 2 | Содержание кладбища | 5061,7 |  | 691,9 | 754,8 |  | 754,8 |  | 754,8 |  | 701,8 |  | 701,8 |  | 701,8 |  |
| 3 | Содержание обслуживающего персонала | 4999,4 |  | 663,8 | 722, 6 |  | 722, 6 |  | 722, 6 |  | 722, 6 |  | 722, 6 |  | 722,6 |  |
|  | ВСЕГО | 10061,1 |  | 1355,7 | 1477,4 |  | 1477,4 |  | 1477,4 |  | 1424, 4 |  | 1 424, 4 |  | 1 424, 4 |  |
| 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ТЫС.РУБ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 г. |  |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |
| 1 | Содержание тротуаров, скверов, памятных мест | 57960,7 | 7951,6 |  | 7941,1 |  | 8499,2 |  | 8499,2 |  | 7 834,2 |  | 8 617,7 |  | 8 617,7 |  |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров | 120,0 |  |  | 15, 0 |  | 15, 0 |  | 15, 0 |  | 25, 0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  |
| 3 | Приобретение и установка бункеров | 270,0 |  |  | 15, 0 |  | 15, 0 |  | 15, 0 |  | 75, 0 |  | 75, 0 |  | 75, 0 |  |
| 4 | Приобретение и установка урн для мусора | 210, 5 | 30, 5 |  | 30, 0 |  | 30, 0 |  | 30, 0 |  | 30, 0 |  | 30, 0 |  | 30, 0 |  |
| 5 | Благоустройство детских игровых и спортивных площадок (закупка, доставка и установка малых архитектурных форм) | 3300,0 |  |  | 100, 0 |  | 100, 0 |  | 100, 0 |  | 1 000, 0 |  | 1 000,0 |  | 1 000, 0 |  |
| 6 | Отлов бродячих животных | 3 261,6 | 441,6 |  | 500, 0 |  | 500, 0 |  | 500, 0 |  | 440, 0 |  | 440, 0 |  | 440, 0 |  |
| 7 | Ремонт и покраска автобусных павильонов, скамеек, вазонов, урн | 546,0 | 81,0 |  | 80, 0 |  | 80, 0 |  | 80, 0 |  | 75, 0 |  | 75, 0 |  | 75, 0 |  |
| 8 | Побелка деревьев, бордюрного камня | 783,3 | 93,3 |  | 80, 0 |  | 80, 0 |  | 80, 0 |  | 150, 0 |  | 150, 0 |  | 150, 0 |  |
| 9 | Обустройство контейнерных площадок и подъездных путей к ним | 2124,8 | 124,8 |  | 400, 0 |  | 200, 0 |  | 200, 0 |  | 400, 0 |  | 400, 0 |  | 400, 0 |  |
| 10 | Ликвидация несанкционированных свалок, сбор и утилизация | 1 420, 0 | 220, 0 |  | 150, 0 |  | 150, 0 |  | 150, 0 |  | 250, 0 |  | 250, 0 |  | 250, 0 |  |
| 11 | Ремонт и содержание памятников | 1540,4 | 340,4 |  | 200, 0 |  | 200, 0 |  | 200, 0 |  | 200, 0 |  | 200, 0 |  | 200, 0 |  |
| 12 | Приобретение спецтехники | 20216,5 | 3916,5 |  | 0,0 |  | 2 000, 0 |  | 2 000, 0 |  | 4 100, 0 |  | 4 100, 0 |  | 4 100, 0 |  |
| 13 | Обслуживание ливневых канализаций и дренажных систем | 5433,3 | 633,3 |  | 950, 0 |  | 950, 0 |  | 950, 0 |  | 650, 0 |  | 650, 0 |  | 650, 0 |  |
| 14 | Обслуживание шахтных колодцев | 4 143,1 | 693,1 |  | 500, 0 |  | 500, 0 |  | 500, 0 |  | 650, 0 |  | 650, 0 |  | 650, 0 |  |
| 15 | Содержание фонтанов | 4 083,3 | 633,3 |  | 500, 0 |  | 500, 0 |  | 500, 0 |  | 650, 0 |  | 650, 0 |  | 650, 0 |  |
| 16 | Обслуживание вечного огня | 1 499,8 | 209,8 |  | 230, 0 |  | 230, 0 |  | 230, 0 |  | 200, 0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |
| 17 | Ограждение по ул.Калужской МО ГП «ГородМалоярославец» | 56,2 | 56,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Разработка проекта реконструкции исторического центра | 2 000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Приобретение, установка автобусных павильонов | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 20 | Приобретение и установка бетонных вазонов и бордюров для клумб | 211,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,0 |  | 72, 6 |  | 72, 6 |  |
| 21 | Приобретение и установка скамеек | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |
| 22 | Изготовление информационных табличек | 600, 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |
| 23 | Дробление и утилизация порубочных отходов на территории города | 900, 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |
| 24 | Содержание общественных туалетов | 1 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |
|  | ИТОГО | 112240,7 | 15425,4 |  | 13691,1 |  | 14049,2 |  | 14049,2 |  | 17815,2 |  | 18605,3 |  | 18605,3 |  |
|  | По главным мероприятиям программы ВСЕГО в т.ч | 268697,9 | 33451,4 |  | 30598,5 |  | 31356,6 |  | 31356,6 |  | 44937,7 |  | 47556,6 |  | 49440,5 |  |
|  | Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» | 268697,9 | 33451,4 |  | 30598,5 |  | 31356,6 |  | 31356,6 |  | 44937,7 |  | 47556,6 |  | 49440,5 |  |

Привлечение жителей и юридических лиц к участию

в решении проблем благоустройства

Работа с населением и юридическими лицами предполагает:

- организацию и проведение конкурсов на звания "Лучший многоквартирный дом", "Лучшее домовладение" и т.п.;

- закрепление территории для уборки за физическими и юридическими лицами;

- проведение месячников по уборке территорий.                                              (рублей)

| № | Наименование конкурса | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лучшее домовладение в частном секторе |  |  |  |  | 50 000 | 55 000 | 55 000 |
| 2 | Лучший много-квартирный дом |  |  |  |  | 50 000 | 55 000 | 55 000 |
| 4 | Лучшая спортивная площадка |  |  |  |  | 50 000 | 55 000 | 55 000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 150000 | 165000 | 165000 |

Сроки реализации программы

Сроки реализации программы – 2014-2020 годы.

- Объемы и источники финансирования

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджета городского поселения, внебюджетных источников и привлеченных средств.

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального образования на соответствующий год и внебюджетных источников. Объемы финансирования будут корректироваться при принятии бюджета соответствующего уровня.

Объемы финансирования будущих периодов определены с учетом инфляции.

Общий объем финансирования программы за весь период составляет:

| Источники финансирования | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» | 33451,4 | 30598,5 | 31356,6 | 31356,6 | 45087,7 | 47721,6 | 49605,5 |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

В результате реализации муниципальной программы  ожидается:

- создание комфортных условий для проживания населения;

- подъем престижа городского поселения «Город Малоярославец», как исторического города и центра культурного туризма;

- создание эстетического состояния объектов города;

- организация досуга детей и молодежи, профилактика детской преступности;

- совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна жилых зон;

-  улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды;

- привлечение молодого поколения и других жителей к участию в благоустройстве родного города;

- увеличение площади зеленого фонда и улучшение его состояния;

- количество объектов благоустройства, имеющих паспорта и внесенных в реестр муниципальной собственности и т.д.

Контроль над реализацией программы

Разработчик Программы – Администрация МО ГП «Город Малоярославец» осуществляет контроль выполнении программных мероприятий и управление планом реализации;

- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию Программы средств и определяет их по программным мероприятиям;

- осуществляет отбор исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления Программой и контроля и ходом ее реализации,

- по итогам реализации Программы в отчетном году уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в Программе.