Приложение №1

к Постановлению Администрации

МО ГП «Город Малоярославец»

№560  от 29.06.2015г.

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование программы | «Энергосбережение и повышение эффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| 2. Заказчик программы | Администрация МО ГП «Город Малоярославец» |
| 3. Разработчик программы | Унитарное Муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» |
| 4. Дата решения о разработке программы | Постановление Администрации МО ГП «Город Малоярославец» «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 20.10.2014г. №790 |
| 5. Цели программы | Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса. Реализация на территории МО ГП «Город Малоярославец» мероприятий, стимулирующих рациональное использование энергетических ресурсов, сокращение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования и, как следствие, сокращение бюджетных ассигнований на обеспечение оказания услуг. 1.Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса. 2.Улучшение качества предоставляемых услуг. 3.Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов бюджетной сфере с применением приборов учета. 4.Проведение энергетического обследования муниципальных организаций и учреждений. 5.Проведение мероприятий по модернизации системы тепло-, энерго- и водоснабжения населения, обеспечивающее экономии. Бюджетных средств, используемых на оплату энергетических ресурсов. 6.Внедрение современных энергетических технологий, оборудования и материалов в предприятиях и учреждениях бюджетной сферы МО ГП «Город Малоярославец». 7.Активизация пропаганды по энергосбережению и внедрению эффективного использования топливно-энергетических ресурсов. |
| 6. Целевые индикаторы и показатели программы | Целевые индикаторы и показатели определены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 « О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 1.Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в течении календарного года не менее 50%. 2.Ежегодное снижение в сопоставляемых условиях объемов потребления муниципальными предприятиями и учреждениями воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля не менее чем на 3%. 3.Ежегодное уменьшение бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание муниципальных услуг) муниципальными предприятиями и учреждениями за счет снижения объемов потребления энергетических ресурсов и воды не менее 1% |
| 7.Перечень главных мероприятий программы | 1.Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в ГП «Город Малоярославец». 2.Энергосбережение в сфере жилищно-коммунального комплекса. 3. Сокращение энергетических потерь в бюджетной сфере. 4.Стимулирование энергоресурсосбережения и повышения энергоэффективности. 5.Информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов. 6.Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов с применением приборов учета. 7.Проведение энергетического обследования муниципальных организаций и учреждений. 8.Проведение мероприятий по модернизации системы тело-, энерго- и водоснабжения населения, обеспечивающее экономии. Бюджетных средств, используемых на оплату энергетических ресурсов. |
| 8.Сроки реализации программы | 2014-2020гг. |
| 9. Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой, составляет всего 73193 тыс.руб. в т.ч.: тыс.руб. год; всего; Областной бюджет; Местный бюджет. 2014; 15093,0; 15093,0. 2015; 13700,0; 13700,0. 2016; 7700,0; 7700,0. 2017; 7700,0; 7700,0. 2018; 10000,0; 10000,0. 2019; 9000,0; 9000,0. 2020; 10000,0; 10000,0. |
| 10. Ожидаемые результаты реализации программы | 1. 90% удовлетворенность населения качеством, предоставляемых услуг. 2.. Ежегодное снижение не менее чем на 3% объемов энергопотребления жилищно-коммунальным комплексом, предприятиями и учреждениями бюджетной сферы района при сохранении качества оказываемых и муниципальных услуг. |
| 11.Контроль над реализацией программы | Общее руководство, координацию и контроль над реализацией программы осуществляет муниципальное образование городского поселения "Город Малоярославец" |

1.   Содержание проблемы и необходимость ее решения  программным методом

До настоящего времени остаются открытыми вопросы взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения или компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат на строительство (реконструкцию) сетевого хозяйства для обеспечения потребностей строящихся либо модернизируемых объектов.

Для достижения баланса между интересами потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересами самих коммунальных предприятий, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30.12.2004г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования цен и тарифов предприятий коммунального комплекса" предусмотрен механизм установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Одним из этапов реализации механизма установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения являются разработка и утверждение программы энергосбережения и энергоэффективность.

Принятие муниципальной программы муниципального образования ГП «Город Малоярославец» "Энергосбережение и повышение эффективности  в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец»" на 2014-2020 годы» (далее - Программа) необходимо для решения проблем в отрасли, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и улучшения энергоэффективность его функционирования.

1.	Внедрение приборов учета потребления коммунальных ресурсов является одним из важных путей энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве, позволяющих осуществить поэтапный переход на отпуск энергоресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета потребления таких ресурсов.

2.	Реализация программных мероприятий не только позволяет упорядочить расчеты на основе регистрации фактического потребления энергоресурсов, но и является стимулирующим фактором как для муниципальных учреждений по активации темпов организации приборного учета, так и для предприятий, производящих энергоресурсы, с точки зрения ускорения процесса технического и технологического обновления, повышения качества услуг, снижения уровня потерь, роста их конкурентоспособности.

- Установка приборов учета потребления энергоресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) в муниципальных учреждениях позволяет контролировать не только объемы потребления, но и параметры качества поставляемых ресурсов, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объемов потребления. Кроме того, приборы учета позволяют точно определить объем потерь энергетических ресурсов при их транспортировке до потребителя при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водо- и теплоснабжения муниципального учреждения, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

- В настоящее время оснащенность в ГП «Город Малоярославец» приборами учета потребления коммунальных ресурсов составляет:

- на системах отопления – 62,4%;

- на системах горячего водоснабжения -49%;

- на системах электроснабжения - 100%.

5.	Необходимость реализации муниципальной программы связано:

-	с завершением внедрения приборов учета потребления энергоресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) в муниципальных учреждениях в 2014-2020 гг. Обусловлена как социальными, так и экономическими факторами. Социальные факторы связаны с необходимостью улучшения качества предоставляемых услуг, экономические - с необходимостью исключения платежей муниципальных учреждений за недопоставляемые коммунальные услуги;

-	с модернизацией системы теплоснабжения (установка узлов учета газа, современных теплообменников, ревизия системы подачи тепла), которая позволит уменьшить потери и сократить нагрузку на бюджет, а также улучшит оказание услуги населению по обеспечением теплом и ГВС;

-	с модернизацией системы уличного освещения путем перевода на светильники нового поколения с меньшей долей энергетических затрат, что приведет к экономии бюджетов поселений.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является реализация на территории муниципального образования ГП "Город Малоярославец" мероприятий, стимулирующих рациональное использование энергетических ресурсов, сокращение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования и, как следствие, сокращение бюджетных ассигнований на обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг.

Основными задачами являются:

- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;

- финансовое оздоровление муниципальных предприятий ЖКХ;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения;

- улучшение качества предоставляемых услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- формирование рыночных механизмов и условий для повышения качества жилищно-коммунальных услуг;

- привлечение населения к решению вопросов энергосбережения в муниципальном образовании ГП "Город Малоярославец";

- развитие конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- внедрение системного мониторинга технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение учета с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов;

- проведение энергетического обследования муниципальных предприятий и учреждений;

- обеспечение экономии бюджетных средств, используемых на оплату энергетических ресурсов;

- оказание качественной услуги населению района по обеспечению тепло, водо- и энергоресурсами;

-	удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в течение календарного года не менее 50%;

- ежегодное снижение в сопоставимых условиях объемов потребления муниципальными предприятиями и учреждениями воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля не менее чем на три процента;

- ежегодное уменьшение бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание муниципальных услуг) муниципальными предприятиями и учреждениями за счет снижения объемов потребления.

3. Сроки реализации Программы

Программа должна быть реализована в течение 2014-2020 годов.

- Система основных мероприятий  программы

и ресурсное обеспечение программы

В систему мероприятий по реализации Программы включены:

- анализ существующего состояния дел в жилищно-коммунальном и энергетическом комплексе района;

- муниципальный контроль  над  состоянием  энергозатратных систем и их модернизацией;

-разработка основных мероприятий инвестиционной политики в области энергосбережения и энергоэффективности;

-	выполнение мероприятий Программы указанных в приложении.

Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий администрации муниципального образования ГП «Город Малоярославец», предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется за счет средств районного бюджета и городского бюджета.

- Ожидаемые результаты программы

В ходе реализации Программы с целью создания экономического механизма энергоресурсосбережения, стимулирующего экономное использование энергетических и материальных ресурсов, необходимо прийти к показателям:

1.	Установка приборов учета в муниципальных учреждениях:

- на системах отопления - 100%;

- на системах горячего водоснабжения - 100%;

- на системах холодного водоснабжения - 100%;

- на системах электроснабжения - 100%.

- Модернизация существующих муниципальных котельных - 100%

- Строительство новых котельных для улучшения системы отопления.

- Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные -100% от имеющихся.

- Реконструкция тепловых сетей - 50%.

Снижение объема потребления энергоресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) вследствие реализации мероприятий Программы в муниципальных организациях и учреждениях при сохранении качества оказываемых муниципальных услуг должно составить 24% в течение семи лет при ежегодном снижении объема потребления энергоресурсов на 3%.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться с помощью показателей:

-	количество   муниципальных   учреждений,   в   которых   осуществляется   расчет   за   поставленные энергоресурсы по фактическому потреблению;

- экономии потребления энергоресурсов;

- уменьшение бюджетных ассигнований на оплату потребленных энергоресурсов.

- Управление программой и контроль над ходом ее выполнения

Управление  программой и контроль над ходом ее выполнения, за эффективным расходованием средств из бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий Программы осуществляется администрацией МО ГП «Город Малоярославец», которая также определяет первоочередность выполнения мероприятий с учетом приоритетности направлений и наличия средств на выполнение мероприятий Программы.

|  |  | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за реализацию мероприятий | Источники финансирования | всего тыс.руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сети ВЛ-10 кВ фид. № 11 и № 16 "Водозабор" | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена РП2 на новое РТП 2х630 кВА с установкой оборудования 10 и 0,4 кВ и двух ТМГ-630 кВА | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 3 000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проекта и реконструкция ЦРП и РТП1 с заменой масляных выключателей на вакуумные с электромагнитными приводами | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 1 500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| 4 | Замена морально и физически устаревшей и полностью амортизированной КТП-40 "Пролетарская" на ТП киосковую проходную | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 800 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |
| 5 | Строительство КЛ-10 кВ ТП109 - ТП54. Реконструкция ТП54. | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 3 650 |  |  | 1650 |  |  | 2000 |  |  |  |
| 6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Пролетарская и ул.Нижняя Пролетарская с заменой опор и голых проводов на СИП | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 2 500 |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |
| 7 | Замена КЛ-10 кВ от ТП47 до ТП61 (длина линии 700 м) | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 3 000 |  |  |  | 2000 |  |  | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 14 450 | 0 | 0 | 1650 | 2000 | 4500 | 2800 | 3500 |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт теплосети по ул.Чистовича | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 6 188 | 4588 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена учета газа по котельной по ул. Московская д.79 | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Достройка котельной "Маклино" | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 19 505 | 10505 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка счетчиков ГВС | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена теплосети от ТК16 до ТК17, ТК19 по ул.Гагарина, д.4,6 (ул.Стадионная 2,4) | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена теплосети от ТК7 по ул.Г.Соколова 40 до ТК13 ул.Г.Соколова 34А,36; ул.Ново.-Театральный тупик 2 | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 1 700 |  |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена теплосети от ТК5 по ул.Садовая, 7 до ТК7 ул.Садовая д.11 | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена теплосети по ул.Заводская 13 до ул.Заводская, д.15 | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена теплосети от котельной по ул.Заводская,д.2, ул.Кирова д.6,д.4, ул.Стадионная 1,3 | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена теплосети ул.Московская 39-41 | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция котельной по ул.Подольских Курсантов (Швейная фабрика) | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 4 000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |
| 12 | Замена теплосети по ул. Г.Соколова 2 до ТК5 ул.Саловая,д.7 | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 5 500 |  |  |  | 4000 | 1500 |  |  |  |  |
| 13 | Строительство модульной котельной в мкр. РПБ | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 3 000 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |
| 14 | Замена трубопроводов теплосети вводов в жилые дома по ул.Мирная,2,4,6,8 | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 1 700 |  |  |  |  |  | 1700 |  |  |  |
| 15 | Замена теплосети от ТК6 по ул.Г.Соколова 42 до ул.К.Маркса | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 7 550 |  |  | 6050 |  |  | 1500 |  |  |  |
| 16 | Реконструкция котельной ул.Московская д.79 | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 6 500 |  |  |  |  |  |  | 6500 |  |  |
| 17 | Разработка проекта и реконструкция котельной по ул. Станционная | УМП «КЭиТС» | Бюджет МО ГП "Город Малоярославец" | 3 100 |  | 3100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 58 743 | 15 093 | 13 700 | 6 050 | 5 700 | 5 500 | 6 200 | 6 500 |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 73 193 | 15 093 | 13 700 | 7 700 | 7 700 | 10 000 | 9 000 | 10 000 |  |  |

Целевые показатели

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

и перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

на 2015 год

| № п/п | Наименование обязательных мероприятий | Срок реализации мероприятий, годы | Наименование целевых показателей энергосбережения и показателей энергетической эффективности | Значение показателя | Определение показателя | Стоимость работ (млн.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по ремонту, замене оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, с целью повышения КПД котлов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проекта и реконструкция котельной по ул. Станционная | 2015 | Увеличение эффективности работы котельного оборудования | 0,5 | Разница между КПД котлов в отчетном году и КПД котлов в 2014 году | 3,1 |
| 1.2 | Завершение строительства котельной мкр.Маклино | 2015 | Увеличение эффективности работы котельного оборудования | 0,5 | Разница между КПД котлов в отчетном году и КПД котлов в 2014 году | 9,0 |
| 2. | Мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии (теплоносителя), в том числе при ее транспортировке |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт теплосети от ТК-1 – ТК3 до точки (А) ул. Чистовича | 2015 | Уменьшение потерь тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке, % | -0,3 | Разница между потерями тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке (выраженными в %) в отчетном году и потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в 2014 году | 1,6 |