Приложение №2

к постановлению    Администрации

МО ГП «Город Малоярославец»

от 28.09.2016             №891

Целевые показатели

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

и перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и

повышению энергетической    эффективности

на 2016 год

| № п/п | Наименование обязательных мероприятий | Срок реализации мероприятий, годы | Наименование целевых показателей энергосбережения и показателей энергетической эффективности | Значение показателя | Определение показателя | Стоимость работ (млн.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год |  |  |
| 1. | Мероприятия по ремонту, замене оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, с целью повышения КПД котлов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство котельной микрорайона Маклино в МО ГП «Город Малоярославец» | 2016 | Увеличение эффективности работы котельного оборудования | 0,5 | Разница между КПД котлов в отчетном году и КПД котлов в 2016 году | 3,8 |
| 2. | Мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии (теплоносителя), в том числе при ее транспортировке |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт теплосети от ТК-1 – ТК3 до точки (А) ул. Чистовича | 2016 | Уменьшение потерь тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке, % | -0,3 | Разница между потерями тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке (выраженными в %) в отчетном году и потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в 2016 году | 1,6 |
| 2.2 | Монтаж узлов учета ГВС жилых домов Кирова 2, Стадионная 2,3, Новотеатральный проезд 3, Гагарина 9 | 2016 | Уменьшение потерь горячей воды | 15% | Разница меду нормированным потреблением и фактическим | 0,4 |
| 2.3 | Монтаж двух конденсаторных установок в РУ-0,4 кВ котельных Маклино, Г.Соколова | 2016 | Уменьшение потерь электроэнергии | 18% | Снижение реактивной мощности в РУ-0,4 котельных | 0,2 |
| 2.4 | Замена сетевого насоса на котельной ул. Коммунистической, насоса ГВС на котельной ЦГА, насоса холодной воды котельной ЦГА | 2016 | Уменьшение потерь электроэнергии | 5% | За счет применения насосов с меньшей мощностью электродвигателя | 0,4 |
| 2.5 | Экспертное заключение на продление срока службы основного тепломеханического оборудования | 2016 | Продление срока службы тепломеханического оборудования (котлы, теплообменники) | 10% | За счет увеличения продолжительности срока эксплуатации относительно паспортных данных | 0,7 |
| 2.6 | Режимная наладка котлов котельной Московская 60 (ТУ-12), котельной ЦГА, котельной Коммунистическая | 2016 | Оптимизация режима горения горелок, согласно паспортным данным | 5% | Полное сгорание газа, соблюдение норм загрязняющих выбросов, увеличение сроков чистки и промывки котлов | 0,3 |
| 2.7 | Проектирование системы теплоснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Калужская область, город Малоярославец, ул.Строительная, дом №2, дом №8, дом №10, дом №11, ул.Дружбы дом №6, ул. Строительная дом №1, дом №3 в связи с переходом от системы центрального теплоснабжения на систему индивидуального отопления | 2016 | Уменьшение расходов на отопление | 40% | Разница между нормативным потреблен ием и фактическим | 0,6 |
| 2.8 | Капитальный ремонт теплосети от ТК5 по ул.Садовая, д.7 до ТК7 по ул.Садовая, д.11 | 2016 | Уменьшение потерь тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке, % | -0,3 | Разница между потерями тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке (выраженными в %) в отчетном году и потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в 2016 году | 4,6 |
| 2.9 | Капитальный ремонт теплосети ТК по ул.Садовая до ТК 10 по ул.Кирова, д.34А | 2016 | Уменьшение потерь тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке, % | -0,3 | Разница между потерями тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке (выраженными в %) в отчетном году и потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в 2016 году | 2,2 |
| 3.0 | Капитальный ремонт теплосети по ул.Кирова, 4.6; ул. Завдская,2, ул.Стадионная, 1,3 | 2016 | Уменьшение потерь тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке, % | -0,3 | Разница между потерями тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке (выраженными в %) в отчетном году и потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в 2016 году | 2,4 |
| 3.1. | Капитальный ремонт теплосетей, модернизация и ремонт отопительных систем | 2016 | Уменьшение потерь тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке, % | -0,3 | Разница между потерями тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке (выраженными в %) в отчетном году и потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в 2016 году | 8,9 |
| 3.2 | Капитальный ремонт теплосети к дому ул.Радищева,10 | 2016 | Уменьшение потерь тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке, % | -0,3 | Разница между потерями тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке (выраженными в %) в отчетном году и потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в 2016 году | 0,2 |
| 3..3 | Капитальный ремонт теплосети к дому ул.Радищева,12 | 2016 | Уменьшение потерь тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке, % | -0,3 | Разница между потерями тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке (выраженными в %) в отчетном году и потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в 2016 году | 0,2 |
| 3.4 | Ремонт участка теплосети по ул.Турецкой №8 кор 4 до ТК-36 ул.Российских газовиков №29 корп №1 | 2016 | Уменьшение потерь тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке, % | -0,3 | Разница между потерями тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке (выраженными в %) в отчетном году и потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в 2016 году | 0,3 |