Приложение №1

к постановлению администрации

МО ГП «Город Малоярославец»

от  26.03.2020 г. № 269

к муниципальной программе МО ГП «Город Малоярославец»

«Формирование современной городской среды в МО ГП «Город Малоярославец»

Адресный перечень территорий МО ГП «Город Малоярославец», подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование населенного пункта | Перечень территорий | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел 1 «Дворовые территории многоквартирных домов» |  |  |  |
| 1. 2. 3. | МО ГП «Город Малоярославец» | ул. Григория Соколова, д.4 ул. Заводская, д.5 пер. Базарный, д. 2 | 2020 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | МО ГП «Город Малоярославец» | ул. Строительная, д.1 и д.2 ул. Энтузиастов, д.15 ул. Крымская, д.1;5. ул. Школьная, д.2;4. ул. Московская, д. 77 | 2021 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | МО ГП «Город Малоярославец» | ул. Григория Соколова, д. 42 ул. Московская, д.57 ул. О. Колесниковой, д.6 ул. Кирова, д.26;28;30. ул.П.Курсантов, д.14. ул. Энтузиастов, д.7. ул. Энтузиастов, д.1 | 2022 |
| 1. 2. 3. 4. 5. | МО ГП «Город Малоярославец» | ул. Садовая, д.7 ул. Пионерская, д.1 ул. П. Курсантов, д.14 ул. Румынская, д.1;2;3 ул. Энтузиастов, д.8 | 2023 |
| 1. 2. 3. 4. | МО ГП «Город Малоярославец» | ул. Дружбы, д. 6 ул. Радищева, д. 10;12;14 ул. Московская, д. 41 | 2024 |
| Подраздел 2 «Общественные территории» |  |  |  |
| 1 | МО ГП «Город Малоярославец» | «Александровский сад» с площадкой военной техники (ул. Аузина) – I этап | 2020 |
| 1 | МО ГП «Город Малоярославец» | «Александровский сад» с площадкой военной техники (ул. Аузина) – II этап | 2021 |
| 1 | МО ГП «Город Малоярославец» | «Александровский сад» с площадкой военной техники (ул. Аузина) – III этап | 2022 |
| 2 |  | Сквер 1812 года (старый) (ул.Московская) |  |
| 3 |  | Благоустройство территории общего пользования (ул. Ленина (замена тротуарной плитки) |  |
| 4 |  | Благоустройство территории общего пользования (пл. Жукова памятник С.Беляеву) |  |
| 5 |  | Благоустройство территории общего пользования (ул. Чистовича (площадка напротив ЦРБ) |  |
| 1 | МО ГП «Город Малоярославец» | Благоустройство территории общего пользования (пляж на реке Лужа (м. Курбанчик - м. Ласточка - м. Мельница) | 2023 |
| 2 |  | Благоустройство территории общего пользования (ул. Щорса (Спортивный корт) |  |
| 3 |  | Сквер (ул.Аэродромная) |  |
| 4 |  | Благоустройство территории общего пользования (ул. Ивановская памятник-захоронение русским воинам 1812) |  |
|  | МО ГП «Город Малоярославец» | Благоустройство территории общего пользования (ул. Московская памятник СД Дохтурову) | 2024 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  | Благоустройство территории общего пользования (ул. Кутузова памятник А-Ж Дальзону) |  |
| 3 |  | Благоустройство территории общего пользования (ул. С. Беляева памятник русским воинам) |  |
| 4 |  | Благоустройство территории общего пользования (ул. Румынская памятник российским газовикам) |  |
| 5 |  | Благоустройство территории общего пользования (ул. Гагарина, 24 памятник погибшим работникам завода) |  |